RECOM — Etapa 1

Diagnóstico empresarial e posicionamento para o projeto de presença digital

| Projeto | Reestruturação da presença digital da RECOM |
| --- | --- |
| Documento | Etapa 1 — Diagnóstico empresarial e posicionamento |
| Versão | v1.0 |
| Status | Concluído para revisão |
| Data | 23/04/2026 |
| Preparado para | Responsável pelo projeto e proprietário da RECOM |

# 1. Objetivo do documento

Este documento consolida a leitura empresarial inicial da RECOM e define a base de posicionamento que deve orientar as próximas etapas do projeto. Seu papel é transformar informações soltas sobre empresa, mercado, site e presença digital em um quadro de decisão útil para o projeto web.

# 2. Escopo

Leitura do negócio a partir de informações públicas e do material visual enviado nesta conversa.

Identificação da proposta de valor atual e da proposta de valor digital desejada.

Levantamento de fatos confirmados sobre empresa, operação, canais e presença online.

Definição preliminar de públicos, objetivos do site, posicionamento e implicações estratégicas.

Registro de recomendações empresariais e instruções iniciais para programação e implementação.

# 3. Fatos confirmados e evidências-base

As informações abaixo foram consideradas suficientemente consistentes para orientar esta etapa, sem prejuízo de validações futuras com o proprietário.

A RECOM Metal Duro é o nome fantasia de A A Montelione Comercio Ltda., com situação cadastral ativa e data de abertura em 15/01/1990. [Ref. 4]

O site atual informa endereço em Campinas/SP, telefone, e-mail comercial e páginas institucionais básicas de empresa, produtos, promoções e contato. [Ref. 1] [Ref. 3]

A página institucional do site legado declara fundação em 1990, atuação em ferramentas de corte rotativas e estáticas e relação histórica com Mitsubishi Materials / MMC Metal do Brasil. [Ref. 2]

O site antigo ainda apresenta sinais de desatualização, inclusive rodapé com copyright de 2013 em páginas internas. [Ref. 3]

Há presença orgânica pública identificável no Instagram (@recomferramentas), com mais de 1,1 mil seguidores e foco explícito em ferramentas de corte para usinagem. [Ref. 5]

# 4. Correções conceituais já definidas pelo projeto

As definições abaixo já foram estabelecidas pelo briefing do projeto e devem ser tratadas como diretrizes obrigatórias.

| Tema | Diretriz aprovada |
| --- | --- |
| Natureza do negócio | A RECOM deve ser tratada como distribuidor, e não como “distribuidor técnico”. |
| Papel do catálogo | O catálogo do site não deverá ser povoado com itens próprios; ele funcionará como hub de acesso aos catálogos reais dos fornecedores. |
| Fluxo do usuário | Ao clicar em catálogo, o cliente deverá ver opções de fornecedores e, a partir daí, acessar cards, links e materiais oficiais de cada parceiro. |
| Função comercial do site | O site deve gerar credibilidade, facilitar descoberta, encaminhar para catálogos corretos e capturar oportunidades comerciais. |

# 5. Diagnóstico empresarial

## 5.1. Leitura do negócio

A RECOM não deve ser posicionada digitalmente como um e-commerce tradicional nem como um simples site institucional. O ativo principal da empresa é a combinação de três fatores: histórico de mercado, presença física confiável e mediação comercial entre cliente e marcas reconhecidas do setor.

Na prática, isso coloca a empresa no território de um distribuidor B2B orientado por relacionamento, confiança e acesso. A presença digital precisa reforçar esses ativos em vez de imitar fabricantes globais ou lojas puramente transacionais.

## 5.2. Estado atual percebido

A empresa possui legitimidade histórica, mas sua expressão digital ainda é fragmentada.

O site atual/legado transmite existência, contato e alguma história, mas não traduz plenamente autoridade, curadoria e clareza comercial. [Ref. 1] [Ref. 2]

A presença social pública indica vida orgânica da marca, porém sem um ecossistema digital consolidado entre site, prova social, marca e aquisição. [Ref. 5]

Há risco de percepção de desatualização quando o domínio principal ainda aponta para o site antigo. [Ref. 1] [Ref. 3]

## 5.3. Implicação estratégica

O projeto web precisa cumprir uma função de consolidação: transformar confiança offline em autoridade digital verificável, organizada e navegável. Isso significa que o novo site deve reduzir atrito, explicar a empresa com clareza, estruturar a relação com fornecedores e conduzir o visitante para contato ou para o catálogo correto.

# 6. Hipótese de posicionamento

## 6.1. Declaração preliminar de posicionamento

A RECOM é um distribuidor B2B de ferramentas e soluções para usinagem, com atuação consolidada desde 1990, que conecta clientes industriais a fornecedores reconhecidos por meio de atendimento próximo, confiança comercial e curadoria objetiva.

## 6.2. Território de marca recomendado

Sobriedade industrial.

Autoridade comercial.

Tradição com atualização.

Clareza e objetividade na apresentação de marcas, processos e caminhos de contato.

Ênfase em confiança, continuidade e facilidade de acesso às soluções corretas.

## 6.3. O que evitar

Comunicação que faça a empresa parecer fabricante global quando ela não é.

Excesso de jargão técnico na camada principal do site.

Experiência que pareça loja de varejo ou catálogo de SKU próprio quando o modelo aprovado é hub de catálogos de fornecedores.

Promessas vagas de inovação sem prova visual, institucional ou comercial.

# 7. Mercado, comportamento de compra e implicações para a RECOM

Pesquisas recentes da McKinsey indicam que compradores B2B esperam uma jornada omnicanal, com possibilidade de alternar entre autoatendimento digital, contato remoto e interação humana. Também destacam que decisores valorizam conveniência, personalização e presença consistente em múltiplos canais. [Ref. 15] [Ref. 16]

Para a RECOM, isso significa que o site não precisa substituir o vendedor nem a relação comercial. Ele precisa preparar, qualificar e apoiar a conversa comercial, oferecendo um caminho claro para descoberta, comparação inicial e contato.

# 8. Públicos prioritários e hipóteses de audiência

Estas audiências devem ser validadas com o proprietário e refinadas na Etapa 2.

| Público / perfil | O que precisa encontrar no site |
| --- | --- |
| Comprador industrial / suprimentos | Busca fornecedor confiável, agilidade, disponibilidade de contato e acesso rápido ao fabricante ou catálogo correto. |
| Usuário técnico / processo / produção | Busca referência de aplicação, processo, linha de produto e segurança de que está falando com empresa séria. |
| Cliente recorrente | Já conhece a empresa, mas precisa de caminho rápido para orçamento, telefone, WhatsApp, e-mail ou catálogo do fornecedor. |
| Novo cliente regional | Ainda não conhece a RECOM e precisa de provas mínimas de legitimidade: história, marcas, endereço, contatos, operação e clareza do que a empresa faz. |

# 9. Objetivos empresariais do site

Consolidar a presença digital da RECOM em torno de uma narrativa coerente e confiável.

Aumentar a credibilidade percebida antes do primeiro contato comercial.

Facilitar acesso a catálogos e fornecedores parceiros sem transformar o site em catálogo próprio pesado.

Gerar solicitações de orçamento, contato comercial e interações qualificadas por canais diretos.

Servir como ativo institucional para clientes, parceiros e validação da marca em buscas online.

# 10. Proposta de valor digital

A proposta de valor digital recomendada para a RECOM pode ser sintetizada assim:

Facilitamos o acesso confiável às soluções certas em usinagem por meio de uma presença digital clara, institucionalmente sólida e conectada aos fornecedores relevantes.

# 11. Objetivos de comunicação

Explicar rapidamente o que a empresa é e o que não é.

Mostrar marcas parceiras e linhas de solução sem gerar ruído visual ou dependência de catálogo próprio.

Demonstrar tradição, seriedade e continuidade operacional.

Tornar o contato fácil em qualquer etapa da navegação.

Fazer o usuário entender por que vale a pena falar com a RECOM antes de sair do site.

# 12. Requisitos estratégicos para as próximas etapas

O site deve nascer com arquitetura centrada em fornecedores, processos e contato comercial — não em listagem extensa de itens.

A home deve priorizar credibilidade, marcas, caminhos de navegação e CTA claros.

A seção de catálogo deve ser redesenhada como hub de fornecedores e materiais oficiais.

A página “A Empresa” deve reforçar história, localização, legitimidade e proposta comercial atual.

A presença de contato deve ser redundante e simples: telefone, e-mail, formulário e, se aprovado, WhatsApp.

O projeto deve prever desde cedo governança de atualização, para que o novo site não envelheça como o legado.

# 13. Pendências de validação com o proprietário

Lista oficial e atualizada de fornecedores a destacar no novo site.

Segmentos industriais prioritários e cidades/regiões prioritárias de atendimento.

Produtos/linhas que mais geram faturamento ou recorrência comercial.

Disponibilidade e política de uso de fotos reais da empresa, equipe, operação, estoque ou fachada.

Preferência operacional por canal de contato principal: telefone, WhatsApp, e-mail ou formulário.

Existência de materiais técnicos, PDFs, catálogos oficiais, listas de marcas e autorização de uso de logos.

# 14. Recomendações executivas

## 14.1. Decisão de posicionamento

Formalizar a RECOM como distribuidor B2B com forte base relacional e institucional. Essa definição deve orientar texto, navegação, arte e código.

## 14.2. Decisão de modelo de catálogo

Validar e documentar o catálogo como hub de fornecedores. Isso impacta sitemap, CTA, taxonomia, requisitos de CMS e rastreamento de cliques externos.

## 14.3. Decisão de prova de autoridade

Preparar evidências que sustentem a marca: fotos reais, logos autorizados, dados da empresa, histórico, presença local, canais ativos e eventual coleta de avaliações.

## 14.4. Decisão de governança

Definir desde já quem aprova textos, quem envia materiais de fornecedores, quem revisa contatos e quem responde pelas atualizações após lançamento.

# 15. Instruções para programação e implementação

Esta etapa não exige programação imediata, mas já define requisitos que o desenvolvimento deve respeitar nas etapas seguintes.

Tratar a camada de conteúdo como sistema gerenciável, com possibilidade de atualização de fornecedores, links, materiais e contatos sem retrabalho estrutural.

Modelar a seção de catálogos como estrutura orientada a cards/links por fornecedor, com campos claros para nome, descrição curta, marca, URL externa e status de publicação.

Preparar o site para rastreamento de cliques em telefone, e-mail, WhatsApp, formulários e links externos de catálogos.

Evitar dependência de conteúdo gerado automaticamente sem revisão humana; a própria documentação do Google recomenda foco em precisão, qualidade e relevância, inclusive em conteúdo assistido por IA. [Ref. 13]

Garantir navegação rastreável e links crawlable, em linha com Search Essentials e SEO Starter Guide. [Ref. 11] [Ref. 12]

Prever páginas com títulos, headings, textos âncora e metadados descritivos, úteis para usuários e busca. [Ref. 10] [Ref. 12]

Priorizar desempenho e estabilidade visual, acompanhando Core Web Vitals durante implementação. [Ref. 14]

Organizar a base para futura conexão com Google Search Console, Analytics e perfis locais.

# 16. Riscos identificados

Risco de desalinhamento entre discurso do site e realidade operacional, caso o posicionamento não seja formalmente aprovado.

Risco de parecer catálogo incompleto se o hub de fornecedores não for explicado com clareza.

Risco de envelhecimento rápido se não houver governança de atualização.

Risco de fragmentação entre domínio, Instagram, perfil local do Google e canais de contato se a presença digital não for unificada.

# 17. Próximos passos recomendados

Aprovar o diagnóstico empresarial e o posicionamento preliminar.

Validar correções conceituais e pendências com o proprietário.

Levantar lista oficial de fornecedores, linhas, processos e ativos de marca.

Avançar para a Etapa 2: arquitetura de informação, jornadas e sitemap.

# 18. Referências e fontes de apoio

Lista consolidada das referências utilizadas nesta etapa:

Ref. 1 — RECOM Metal Duro — página principal. https://www.recommetalduro.com.br/

Ref. 2 — RECOM Metal Duro — página 'A Empresa'. https://www.recommetalduro.com.br/index.php?page=empresa

Ref. 3 — RECOM Metal Duro — página 'Contato'. https://www.recommetalduro.com.br/index.php?page=contato

Ref. 4 — Casa dos Dados — A A Montelione Comercio Ltda. / RECOM Metal Duro. https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/a-a-montelione-comercio-ltda-62137369000106

Ref. 5 — Instagram — @recomferramentas. https://www.instagram.com/recomferramentas/

Ref. 6 — Google Business Profile Help — Tips to improve your local ranking on Google. https://support.google.com/business/answer/7091?hl=en

Ref. 7 — Google Business Profile Help — Add or claim your Business Profile. https://support.google.com/business/answer/2911778?hl=en

Ref. 8 — Google Business Profile Help — Verify your business on Google. https://support.google.com/business/answer/7107242?hl=en

Ref. 9 — Google Business Profile Help — Manage your business category. https://support.google.com/business/answer/7249669?hl=en

Ref.10 — Google Search Central — Creating helpful, reliable, people-first content. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

Ref.11 — Google Search Essentials. https://developers.google.com/search/docs/essentials

Ref.12 — Google SEO Starter Guide. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

Ref.13 — Google Search Central — Guidance on using generative AI content. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/using-gen-ai-content

Ref.14 — Google Search Central — Core Web Vitals. https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals

Ref.15 — McKinsey — Five fundamental truths: How B2B winners keep growing. https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/five-fundamental-truths-how-b2b-winners-keep-growing

Ref.16 — McKinsey — The future of B2B sales is hybrid. https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-future-of-b2b-sales-is-hybrid