RECOM — Etapa 4

Estrutura de conteúdo por página e requisitos editoriais para o projeto de presença digital

# 1. Objetivo do documento

Este documento transforma as definições estratégicas das Etapas 1, 2 e 3 em uma estrutura editorial operacional. O objetivo é especificar, página por página, quais conteúdos o site da RECOM deve conter, como esses conteúdos devem ser organizados, quais requisitos editoriais e de SEO devem ser respeitados, e quais instruções precisam ser repassadas para a implementação do front-end e do CMS.

# 2. Escopo

Definir o inventário de conteúdo mínimo e recomendado para as páginas do MVP.

Estabelecer objetivos, perguntas do usuário, blocos obrigatórios, CTAs e provas de confiança de cada página.

Consolidar regras editoriais de títulos, headings, microcopy, links, alt text, metadados e revisão de conteúdo.

Orientar a preparação do conteúdo para programação, CMS, rastreabilidade, busca orgânica e operação contínua.

Registrar pendências, riscos e próximos passos para a Etapa 5.

# 3. Entradas consideradas nesta etapa

Briefing consolidado das etapas anteriores: a RECOM deve ser apresentada como distribuidor B2B, com presença física e atendimento humano, e não como “distribuidor técnico”.

Diretriz de negócio já validada: o catálogo do site não será um catálogo próprio de SKUs; ele funcionará como hub de fornecedores e catálogos oficiais.

Arquitetura de informação da Etapa 2: Início, A RECOM, Fornecedores & Catálogos, Soluções / Processos, Promoções, Contato / Orçamento e páginas auxiliares.

Estratégia de marca e conteúdo da Etapa 3: sobriedade industrial, clareza comercial, prova de legitimidade e orientação à conversão.

Fatos observáveis do domínio atual: presença de Home, A Empresa, Produtos, Promoções e Contato; endereço em Campinas; canais de contato; conteúdo legado e sinais de desatualização. [Ref. 1]

Boas práticas oficiais e de pesquisa sobre título de páginas, snippets, conteúdo people-first, links rastreáveis, imagens, informação local, escaneabilidade, information scent, headlines e páginas de contato. [Ref. 2] [Ref. 3] [Ref. 4] [Ref. 5] [Ref. 6] [Ref. 7] [Ref. 8] [Ref. 9] [Ref. 10] [Ref. 11] [Ref. 12] [Ref. 13] [Ref. 14] [Ref. 15]

# 4. Princípios de conteúdo adotados

O conjunto editorial do site deve responder a duas exigências simultâneas: ser claro o bastante para orientar o usuário em poucos segundos, e sólido o bastante para sustentar a confiança na marca. O Google orienta que conteúdo para web seja útil, confiável e criado para pessoas; já a Nielsen Norman Group mostra que usuários escaneiam páginas, valorizam concisão e reagem mal a texto promocional vazio. [Ref. 2] [Ref. 8]

## 4.1. Princípios gerais

Toda página deve ter um objetivo claro, um heading principal inequívoco e um próximo passo comercial ou informacional.

Menus, breadcrumbs, links, botões, títulos HTML e headings visíveis devem usar vocabulário consistente; rótulos vagos reduzem information scent. [Ref. 9] [Ref. 11] [Ref. 12]

A homepage deve comunicar quem é a empresa, o que faz e para onde o usuário deve ir em seguida, sem excesso de tarefas concorrentes. [Ref. 10] [Ref. 13]

Páginas institucionais devem ser autênticas, verificáveis e transparentes; elas ajudam usuários a formar opinião sobre a empresa antes do contato. [Ref. 14]

O texto deve ser curto, escaneável, objetivo e com parágrafos curtos. [Ref. 8] [Ref. 15]

O conteúdo mais importante não deve depender exclusivamente de imagem, vídeo ou accordion fechado para existir no HTML indexável. [Ref. 2] [Ref. 6]

## 4.2. Modelo editorial transversal

| Elemento | Função | Regra editorial | Observação técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Título HTML | Explicar o assunto da página no resultado de busca | Único por página, específico e coerente com o H1; evitar genéricos como “Home” ou “Produtos” isolados. [Ref. 3] | Editar por CMS ou arquivo de configuração; não deixar dependente de geração automática ruim |
| Meta description | Oferecer resumo útil para snippet quando aproveitada pelo Google | Resumo curto e honesto, sem promessa vaga; o Google pode reescrever, mas recomenda meta descriptions de qualidade. [Ref. 4] | Campo próprio por página; fallback controlado |
| H1 | Nomear com precisão a página para o usuário | Um H1 principal, descritivo, com vocabulário alinhado à navegação. [Ref. 11] [Ref. 16] | Renderizar em HTML, não em imagem |
| Links e botões | Orientar ação e navegação | Texto específico; evitar “clique aqui”, “saiba mais” e “ver mais” como rótulos dominantes. [Ref. 6] [Ref. 12] | Usar <a> rastreável para navegação e links externos |
| Imagens | Reforçar compreensão e confiança | Alt text contextual para imagens informativas; imagens decorativas com tratamento apropriado. [Ref. 5] [Ref. 17] | Mesma qualidade de imagens e alt text no mobile e desktop. [Ref. 18] |
| CTA primário | Conduzir o próximo passo mais importante | Um CTA principal por dobra ou bloco relevante; não multiplicar CTAs equivalentes sem hierarquia. [Ref. 13] | Eventos de analytics obrigatórios |

# 5. Estrutura de conteúdo por página

A seguir, cada página do MVP é tratada como unidade editorial completa. A estrutura recomendada não é apenas uma lista de seções; ela foi escrita para orientar redação, aprovação, implementação e futura manutenção.

## 5.1. Página Início / Home

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Apresentar rapidamente quem é a RECOM, quais caminhos principais existem no site e qual ação comercial o usuário pode tomar com menor atrito. |
| Perguntas / intenções do usuário | “Essa empresa é confiável?”; “O que ela faz?”; “Quais marcas ou processos ela atende?”; “Como entro em contato ou chego ao catálogo certo?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Hero com proposta de valor; prova curta de legitimidade; bloco de fornecedores; bloco de soluções/processos; destaque para contato/orçamento; bloco institucional resumido; promoções em dose controlada; rodapé completo com dados locais. [Ref. 1] [Ref. 10] [Ref. 13] |
| CTAs prioritários | Solicitar orçamento; Falar com a RECOM; Ver fornecedores; Ver soluções. |
| Requisitos editoriais | Hero em até 1 título, 1 subtítulo e 1–2 linhas de apoio; evitar slogans vazios. Usar exemplos concretos de atuação. O texto da home deve priorizar tarefas essenciais e evitar disputa visual excessiva. [Ref. 8] [Ref. 10] [Ref. 13] [Ref. 15] |
| Instruções para programação e implementação | Menu principal fixo ou consistente; CTA principal acima da dobra; seções com anchors opcionais; imagens reais ou industriais críveis; componentes devem permitir edição de título, resumo, CTA e ordem de cards sem necessidade de código. |

## 5.2. Página A RECOM / Institucional

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Transformar reputação offline em confiança digital, explicando história, natureza do negócio, presença local e forma de atendimento. |
| Perguntas / intenções do usuário | “Quem é a RECOM?”; “É empresa real?”; “Ela é fabricante, distribuidor ou representante?”; “Posso confiar para iniciar conversa comercial?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Heading institucional claro; resumo executivo; história cronológica enxuta; definição atual do papel da empresa; presença física; equipe ou atendimento; missão e valores apenas se realmente úteis; bloco de canais de contato; imagens reais. [Ref. 1] [Ref. 14] |
| CTAs prioritários | Entrar em contato; Solicitar orçamento; Ver fornecedores. |
| Requisitos editoriais | Corrigir terminologia para “distribuidor”, conforme orientação do projeto. O texto deve ser verificável, sem autopromoção abstrata, e com datas, localidade e função comercial claras. [Ref. 14] |
| Instruções para programação e implementação | Estruturar a história em blocos curtos; permitir futura adição de fotos e marcos; garantir coerência entre texto institucional, rodapé e Business Profile. |

## 5.3. Página Fornecedores & Catálogos

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Ser o hub editorial e comercial dos parceiros, organizando a descoberta por marca e encaminhando o usuário aos catálogos oficiais corretos. |
| Perguntas / intenções do usuário | “Com quais marcas a RECOM trabalha?”; “Onde encontro o catálogo desta marca?”; “Preciso sair do site?”; “A RECOM intermedeia o contato?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Introdução curta explicando o papel da página; grade de fornecedores; filtros opcionais por processo; breve descrição por fornecedor; links para página do fornecedor e/ou catálogo oficial; aviso editorial sobre atualização e disponibilidade. [Ref. 6] [Ref. 11] |
| CTAs prioritários | Ver fornecedor; Acessar catálogo; Falar com a RECOM. |
| Requisitos editoriais | Evitar card vazio com apenas logo e botão genérico. Cada marca deve ter pelo menos nome, microdescrição e rótulo de ação específico. Links como “Catálogo Mitsubishi Materials” têm melhor information scent do que “Saiba mais”. [Ref. 9] [Ref. 12] |
| Instruções para programação e implementação | Modelar fornecedores como coleção no CMS: nome, descrição curta, logo, status, processos relacionados, link de catálogo, link institucional, ordem e visibilidade. Implementar tracking separado para clique na página do fornecedor e clique externo no catálogo. |

## 5.4. Página individual de fornecedor

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Contextualizar a marca no ecossistema da RECOM antes de levar o usuário ao catálogo ou ao contato comercial. |
| Perguntas / intenções do usuário | “O que esta marca cobre?”; “Vale a pena acessar o catálogo?”; “A RECOM atende essa linha?”; “Como pedir ajuda?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Heading com nome da marca; resumo da relação comercial; linhas ou processos cobertos; motivos para consultar o catálogo; bloco de CTA externo; bloco de contato; fornecedores relacionados ou processos relacionados. |
| CTAs prioritários | Acessar catálogo oficial; Solicitar apoio comercial; Voltar para fornecedores. |
| Requisitos editoriais | Não publicar páginas rasas. O Google recomenda conteúdo indexável e útil; páginas com texto mínimo e link único tendem a ter pouco valor. [Ref. 2] [Ref. 6] |
| Instruções para programação e implementação | Campos editáveis para descrição curta, descrição expandida, listas, PDFs/links e observações. Marcar links externos e manter abertura segura em nova aba apenas quando fizer sentido comercial. |

## 5.5. Página Soluções / Processos

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Organizar a descoberta por necessidade prática do cliente, usando linguagem compreensível e orientada ao trabalho do usuário. |
| Perguntas / intenções do usuário | “Preciso de algo para torneamento, fresamento ou furação; por onde começo?”; “Quais fornecedores devo olhar?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Introdução enxuta; cards ou blocos por processo; resumo do que o processo cobre; relação com fornecedores; CTA para página detalhada do processo; CTA transversal para contato. |
| CTAs prioritários | Ver processo; Ver fornecedores relacionados; Falar com a RECOM. |
| Requisitos editoriais | Usar vocabulário consistente e centrado no uso, não apenas em jargão. Headings devem ajudar a prever a próxima página. [Ref. 9] [Ref. 11] |
| Instruções para programação e implementação | CMS com coleção de processos: nome, descrição, imagem, fornecedores associados, ordem e CTA. Garantir que os mesmos processos possam ser referenciados em mais de uma página sem duplicação manual. |

## 5.6. Página individual de processo

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Explicar o processo em linguagem objetiva, orientar a seleção de caminhos e conectar marca, catálogo e contato. |
| Perguntas / intenções do usuário | “O que esta categoria cobre?”; “Quais marcas devo consultar?”; “A RECOM pode me orientar?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Heading do processo; explicação curta; subblocos de aplicação ou família; fornecedores relacionados; CTAs para catálogo e contato; FAQ opcional baseada em dúvidas reais. |
| CTAs prioritários | Ver fornecedor; Acessar catálogo; Solicitar orientação comercial. |
| Requisitos editoriais | Evitar “conteúdo técnico escolar” longo sem valor prático. A página deve servir decisão e navegação. Um FAQ bem desenhado pode apoiar descoberta e reduzir atrito quando baseado em perguntas reais. [Ref. 6] [Ref. 19] [Ref. 20] |
| Instruções para programação e implementação | Permitir FAQ editável, mas renderizado em HTML indexável. Acordeões podem ser usados, desde que o conteúdo exista no DOM e não concentre informação crítica inacessível. |

## 5.7. Página Promoções

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Divulgar ofertas e condições especiais sem desposicionar a marca como distribuidor B2B e sem parecer varejo oportunista. |
| Perguntas / intenções do usuário | “Há alguma condição especial relevante?”; “Essa oferta ainda está válida?”; “Como eu aproveito?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Intro curta explicando natureza promocional; cards de promoção com marca, nome da linha ou item, condição, validade e ressalvas; CTA para contato/orçamento; nota de disponibilidade e atualização. |
| CTAs prioritários | Solicitar orçamento; Falar com a RECOM; Consultar disponibilidade. |
| Requisitos editoriais | Toda promoção precisa informar contexto, validade e caveats. Evitar linguagem inflada e urgência artificial. Como o site não é catálogo próprio de SKUs, promoções devem ser tratadas como ofertas comerciais pontuais, não como prateleira permanente. |
| Instruções para programação e implementação | Modelar promoções com campos de status, data de início/fim, marca, imagem, resumo, observações e CTA. Implementar ocultação automática por vencimento e aviso visual de encerramento, quando necessário. |

## 5.8. Página Contato / Orçamento

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Reduzir o atrito para contato e captar demanda comercial com o máximo de contexto útil para a equipe. |
| Perguntas / intenções do usuário | “Como falar com a RECOM agora?”; “Posso ligar?”; “Tem e-mail?”; “Que dados devo enviar para solicitar orçamento?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Heading claro; texto curto de orientação; telefone; e-mail; WhatsApp se usado; endereço; mapa; formulário com campos realmente necessários; política de privacidade resumida; expectativa de retorno; caminhos alternativos. [Ref. 1] [Ref. 7] |
| CTAs prioritários | Enviar mensagem; Ligar; Abrir WhatsApp; Ver rota. |
| Requisitos editoriais | A Nielsen Norman Group recomenda página dedicada com telefone e e-mail, não apenas formulário ou endereço. O formulário deve pedir apenas o necessário e usar labels claros. [Ref. 7] [Ref. 16] |
| Instruções para programação e implementação | Formulário com validação amigável, mensagens de erro claras e eventos de conversão. Guardar consentimento e tratar dados conforme política. Implementar campos opcionais para código/produto desejado e contexto da demanda, sem tornar o fluxo pesado. |

## 5.9. Páginas auxiliares: Política de Privacidade, Termos e erro 404

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo da página | Dar cobertura legal, operacional e de usabilidade ao site. |
| Perguntas / intenções do usuário | “Como meus dados serão usados?”; “O que acontece se um link quebrar?” |
| Blocos obrigatórios de conteúdo | Política de privacidade em linguagem clara; termos quando necessários; página 404 com orientação objetiva e atalhos para Home, Fornecedores, Soluções e Contato. |
| CTAs prioritários | Voltar à Home; Ir para Fornecedores; Entrar em contato. |
| Requisitos editoriais | Mesmo conteúdo legal deve ser compreensível. A 404 não deve ser humorística a ponto de atrapalhar a recuperação da navegação. |
| Instruções para programação e implementação | Gerar 404 real com status correto; incluir rastreamento para erros frequentes e busca interna futura, se existir. |

# 6. Requisitos editoriais detalhados

## 6.1. Títulos de página (title links) e H1

O Google usa várias fontes para gerar o title link, mas recomenda boas práticas para influenciá-lo. Para a RECOM, a regra editorial deve ser: usar títulos únicos, específicos, coerentes com o conteúdo da página e com o H1 visível. [Ref. 3]

| Tipo de página | Modelo recomendado de title HTML | Modelo recomendado de H1 |
| --- | --- | --- |
| Home | RECOM Metal Duro ¦ Distribuidor B2B de ferramentas de corte em Campinas | Distribuidor B2B de ferramentas de corte em Campinas |
| A RECOM | A RECOM ¦ História, atuação e contato comercial em Campinas | A RECOM |
| Fornecedores | Fornecedores e catálogos ¦ RECOM Metal Duro | Fornecedores e catálogos |
| Fornecedor individual | {Nome do fornecedor} ¦ Catálogo e atendimento pela RECOM | {Nome do fornecedor} |
| Soluções / Processos | Soluções e processos ¦ Torneamento, fresamento, furação e mais ¦ RECOM | Soluções e processos |
| Processo individual | {Nome do processo} ¦ Fornecedores e contato ¦ RECOM | {Nome do processo} |
| Promoções | Promoções e condições especiais ¦ RECOM Metal Duro | Promoções e condições especiais |
| Contato | Contato e orçamento ¦ RECOM Metal Duro | Contato e orçamento |

## 6.2. Meta descriptions

O Google pode ou não usar a meta description, mas recomenda escrever resumos curtos e relevantes que ajudem o usuário a entender a página. [Ref. 4] Como regra editorial, cada página principal deve ter meta description própria, com foco em clareza e intenção do usuário.

Priorizar resumo honesto da página, não lista de palavras-chave.

Evitar duplicação entre páginas.

Explicitar, quando cabível, cidade, tipo de atuação e ação esperada.

Não depender da meta description para compensar um conteúdo fraco na própria página.

## 6.3. Headings, subtítulos e microcopy

Usar hierarquia real de headings em HTML; headings ajudam usuários e tecnologias assistivas a entender a estrutura. [Ref. 16]

Subtítulos devem antecipar o conteúdo do bloco; evitar títulos conceituais vagos.

Microcopy de cards e botões deve dizer o que acontece depois do clique. “Ver catálogo da marca” é melhor que “Saiba mais”. [Ref. 11] [Ref. 12]

Formulários devem usar labels visíveis, texto de ajuda curto e mensagens de erro claras. [Ref. 7]

## 6.4. Links, botões e rótulos de ação

| Preferir | Usar com restrição | Evitar como padrão |
| --- | --- | --- |
| Solicitar orçamento | Conheça a linha | Clique aqui |
| Falar com a RECOM | Ver detalhes | Saiba mais |
| Ver fornecedores | Acessar conteúdo | Ver mais |
| Acessar catálogo oficial | Consultar opções | Ler mais |
| Ligar agora / Enviar e-mail | Fale conosco | Continue |

## 6.5. Imagens e alt text

O Google recomenda imagens claras e contextualizadas; a W3C orienta que o alt text dependa da função da imagem. No site da RECOM, imagens de fornecedor, processo, fachada, equipe e mapa devem receber tratamento editorial diferente. [Ref. 5] [Ref. 17] [Ref. 18]

| Tipo de imagem | Tratamento editorial recomendado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Decorativa de fundo | Alt vazio quando a imagem não acrescenta informação | hero abstrato sem informação nova |
| Informativa de processo | Alt descritivo e contextual | Ferramentas de fresamento em aplicação industrial |
| Logo de fornecedor em card | Alt com nome da marca quando a marca é conteúdo relevante | Logo Mitsubishi Materials |
| Foto institucional | Alt com contexto real | Fachada da RECOM em Campinas |
| Mapa incorporado | Não confiar só no mapa; repetir endereço em texto HTML | Rua Alferes João José, 350, Campinas |

## 6.6. Regras de revisão e aprovação editorial

| Etapa | Responsável sugerido | Critério de aprovação | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Rascunho de conteúdo | Responsável do projeto | Coerência com estratégia e arquitetura | Usar este documento como checklist |
| Validação comercial | Proprietário / direção da RECOM | Precisão sobre papel da empresa, marcas e processos | Evitar termos juridicamente frágeis |
| Revisão editorial | Responsável do projeto | Clareza, concisão, consistência de tom e CTA | Revisar headings, links, formulários e metadados |
| Publicação | Desenvolvimento / operação | Conteúdo completo e componentes corretos | Checar title, description, indexação, imagens e analytics |
| Manutenção periódica | RECOM + responsável do projeto | Atualidade de dados, promoções e contatos | Preferência mensal no lançamento e trimestral depois |

# 7. Inventário de conteúdo e campos recomendados para CMS

## 7.1. Coleções e campos

| Coleção / entidade | Campos mínimos | Campos recomendados | Observação de implementação |
| --- | --- | --- | --- |
| Página institucional | title, H1, resumo, corpo, CTA | metadescription, imagens, provas locais, bloco FAQ | Ideal para blocos modulares |
| Fornecedor | nome, slug, descrição curta, logo, link de catálogo | descrição longa, processos relacionados, ordem, status | Coleção central do hub de catálogo |
| Processo | nome, slug, descrição curta, imagem | FAQ, fornecedores relacionados, ordem | Reutilizável em Home e página de soluções |
| Promoção | título, resumo, marca, CTA, data de validade | imagem, observações, status, tags | Ocultação automática por data |
| Contato / canal | telefone, e-mail, endereço | WhatsApp, mapa, horário, mensagem-padrão | Fonte única para rodapé e contato |
| SEO | title, meta description | canonical, noindex, OG title, OG description, OG image | Editar por página |

## 7.2. Checklist de publicação por página

O H1 corresponde à intenção da página e ao que o usuário espera ver?

O title HTML é único e específico?

A meta description resume a página de forma honesta e útil?

Há CTA primário claro?

Os links têm rótulos específicos?

As imagens relevantes têm alt text apropriado?

Os dados locais e de contato estão corretos?

O conteúdo mais importante está presente em HTML indexável?

Os eventos de analytics foram configurados?

A página está coerente com o restante do site e com o Business Profile?

# 8. Instruções para programação e implementação

Transformar cada página do MVP em template modular com blocos claramente mapeados a campos editáveis.

Separar conteúdo de apresentação visual; títulos, descrições, CTAs, metadados e alt text não devem ficar hardcoded quando forem itens sujeitos a revisão.

Garantir que title HTML, meta description, canonical e Open Graph sejam configuráveis por página.

Implementar breadcrumbs onde houver profundidade hierárquica e manter coerência de nomenclatura com o menu.

Criar componentes reutilizáveis para cards de fornecedor, cards de processo, cards promocionais, FAQs e blocos de prova local.

Mapear eventos de analytics para clique em telefone, e-mail, WhatsApp, formulário enviado, clique em catálogo externo e clique em CTA principal. Search Console deve ser conectado após publicação. [Ref. 6]

Usar HTML semântico para headings, listas, tabelas e formulários; não simular headings apenas com <div> estilizada. [Ref. 16]

Evitar depender de imagens para textos críticos; garantir conteúdo indexável e acessível. [Ref. 2] [Ref. 5]

Assegurar que mobile e desktop preservem o mesmo conteúdo editorial relevante, inclusive alt text. [Ref. 18]

Preparar dados estruturados apenas quando refletirem o conteúdo visível da página e seguirem as diretrizes gerais do Google. [Ref. 19] [Ref. 20]

# 9. Decisões consolidadas desta etapa

O site será tratado editorialmente como plataforma institucional-comercial, não como catálogo próprio de SKUs.

A página de Fornecedores & Catálogos será o principal hub de descoberta por marca.

Soluções / Processos será o principal hub de descoberta por necessidade prática do usuário.

A Home será enxuta, priorizando legitimidade, caminhos principais e CTAs comerciais.

A página de contato terá telefone e e-mail visíveis além de formulário, em linha com boas práticas de UX. [Ref. 7]

Toda página importante do MVP terá requisitos explícitos de title, H1, meta description, CTA, links e imagens.

# 10. Pendências e validações necessárias

Validar com o proprietário as redações finais de Home, A RECOM e páginas de fornecedor.

Confirmar lista prioritária de fornecedores para o MVP e eventual exclusão ou postergação de marcas menos relevantes.

Definir quais promoções realmente entrarão no site e com que frequência serão atualizadas.

Levantar fotos reais da empresa, equipe, fachada e materiais operacionais.

Confirmar política de uso de WhatsApp, horário de atendimento e expectativa de prazo de resposta.

Definir se FAQs entrarão no MVP ou em fase posterior, e quem fará a manutenção.

# 11. Riscos

Risco de páginas rasas de fornecedor se o time tentar publicar apenas logo e botão externo.

Risco de duplicação de textos e metadados se o CMS não for planejado desde agora.

Risco de perda de confiança se Home, contato e Business Profile divergirem em endereço, telefone, horários ou descrição da empresa. [Ref. 6] [Ref. 21]

Risco de baixo clique se a equipe insistir em rótulos genéricos de ação, com baixo information scent. [Ref. 9] [Ref. 11] [Ref. 12]

Risco de manutenção ruim se promoções e links de catálogos não tiverem responsável definido.

# 12. Próximos passos

Converter a estrutura editorial em wireframes e critérios de interface na Etapa 5.

Iniciar rascunhos reais de copy para Home, A RECOM, Fornecedores, Soluções, Promoções e Contato.

Definir modelo de CMS ou estrutura de dados que suporte fornecedores, processos, promoções e SEO por página.

Reunir ativos reais: logos autorizados, fotos, contatos e eventuais PDFs ou links oficiais de catálogos.

Preparar checklist de QA editorial e funcional para homologação antes do lançamento.

# 13. Referências e fontes públicas

[Ref. 1] RECOM Metal Duro. Domínio principal com páginas observáveis, dados de contato e conteúdo legado. Disponível em: https://www.recommetalduro.com.br/

[Ref. 2] Google Search Central. Creating helpful, reliable, people-first content. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

[Ref. 3] Google Search Central. Influencing your title links in search results. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/title-link

[Ref. 4] Google Search Central. How to write meta descriptions. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/snippet

[Ref. 5] Google Search Central. Image SEO best practices. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/google-images

[Ref. 6] Google Search Console. About Search Console. Disponível em: https://search.google.com/search-console/about

[Ref. 7] Nielsen Norman Group. Contact Us Page Guidelines. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/contact-us-pages/

[Ref. 8] Nielsen Norman Group. Concise, Scannable, and Objective: How to Write for the Web. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/concise-scannable-and-objective-how-to-write-for-the-web/

[Ref. 9] Nielsen Norman Group. Information Scent: How Users Decide Where to Go Next. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/information-scent/

[Ref. 10] Nielsen Norman Group. Homepage Design: 5 Fundamental Principles. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/homepage-design-principles/

[Ref. 11] Nielsen Norman Group. Microcontent: How to Write Headlines, Page Titles, and Subject Lines. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/microcontent-how-to-write-headlines-page-titles-and-subject-lines/

[Ref. 12] Nielsen Norman Group. Better Link Labels: 4Ss for Encouraging Clicks. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/better-link-labels/

[Ref. 13] Nielsen Norman Group. 113 Design Guidelines for Homepage Usability. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/113-design-guidelines-homepage-usability/

[Ref. 14] Nielsen Norman Group. About Us Information on Corporate Websites. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/about-us-information-on-websites/

[Ref. 15] Nielsen Norman Group. Be Succinct! Writing for the Web. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/be-succinct-writing-for-the-web/

[Ref. 16] W3C WAI. H42: Using h1-h6 to identify headings. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/GL/2011/WD-WCAG20-TECHS-20110929/H42.html

[Ref. 17] W3C WAI. An alt Decision Tree. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree/

[Ref. 18] Google Search Central. Mobile-first indexing best practices. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/mobile/mobile-sites-mobile-first-indexing

[Ref. 19] Google Search Central. Organization structured data. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization

[Ref. 20] Google Search Central. General structured data guidelines. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies

[Ref. 21] Google Business Profile Help. Edit your Business Profile. Disponível em: https://support.google.com/business/answer/3039617