RECOM — Etapa 5

Wireframes, UX, lógica de conversão e requisitos funcionais para o projeto de presença digital

# 1. Objetivo do documento

Este documento converte as decisões estratégicas, de arquitetura e de conteúdo das etapas anteriores em critérios de interface, comportamento, conversão e implementação. O foco não é “desenhar telas bonitas”, mas especificar como o site da RECOM deve funcionar para reduzir atrito, orientar tarefas reais e transformar confiança em contato comercial qualificado.

# 2. Escopo

Definir a lógica estrutural dos wireframes do MVP, em desktop e mobile.

Traduzir objetivos de negócio em fluxos, CTAs, hierarquia de interface e comportamento esperado.

Estabelecer requisitos funcionais para navegação, filtros, páginas, formulários, links externos, estados, analytics, SEO técnico, acessibilidade e performance.

Registrar decisões, pendências, riscos, critérios de aceitação e instruções para programação.

Preparar o terreno para a Etapa 6 — implementação, SEO técnico, analytics, operação e governança.

# 3. Entradas consideradas nesta etapa

Diagnóstico empresarial e posicionamento das etapas anteriores: a RECOM deve operar digitalmente como distribuidor B2B, não como catálogo varejista de SKUs.

Arquitetura de informação da Etapa 2: Home, A RECOM, Fornecedores & Catálogos, Soluções / Processos, Promoções, Contato / Orçamento e páginas auxiliares.

Estratégia de marca e direção de arte da Etapa 3: sobriedade industrial, legitimidade, clareza comercial e orientação à confiança.

Estrutura de conteúdo da Etapa 4: blueprint editorial por página, campos para CMS, CTAs e regras transversais de conteúdo.

Fatos públicos do site legado: páginas Home, A Empresa, Produtos, Promoções e Contato; dados de contato em Campinas; presença de fornecedores e sinais claros de desatualização editorial e técnica. [Ref. 1]

Recomendações oficiais do Google sobre conteúdo útil, experiência de página, Core Web Vitals, links rastreáveis, indexação mobile-first, Search Console e Business Profile. [Ref. 2] [Ref. 3] [Ref. 4] [Ref. 5] [Ref. 6] [Ref. 7] [Ref. 8] [Ref. 9] [Ref. 10]

Boas práticas de UX da Nielsen Norman Group e da W3C sobre homepage, user flows, wireframes, formulários, mensagens de erro, tamanhos de alvo, labels, instruções, feedback e acessibilidade. [Ref. 11] [Ref. 12] [Ref. 13] [Ref. 14] [Ref. 15] [Ref. 16] [Ref. 17] [Ref. 18] [Ref. 19] [Ref. 20] [Ref. 21] [Ref. 22] [Ref. 23] [Ref. 24] [Ref. 25] [Ref. 26] [Ref. 27] [Ref. 28] [Ref. 29]

# 4. Princípios de UX e conversão adotados

A RECOM não precisa de uma experiência “sofisticada” no sentido ornamental; precisa de uma experiência clara, confiável e orientada a tarefa. O Google recomenda conteúdo útil e boa experiência de página, enquanto a Nielsen Norman Group destaca que usuários buscam clareza, scent informacional, hierarquia visível e redução do ruído. [Ref. 2] [Ref. 3] [Ref. 11] [Ref. 27]

## 4.1. Princípios operacionais

Orientação antes de persuasão: o usuário deve entender rapidamente quem é a RECOM, o que ela oferece e qual caminho deve seguir.

Uma ação principal por contexto: cada página deve deixar claro qual é o próximo passo mais importante, sem competir com muitos CTAs equivalentes. [Ref. 11] [Ref. 27]

Transparência de destino: quando o clique levar para um catálogo externo, isso deve ser comunicado claramente no rótulo e no comportamento do componente. [Ref. 7] [Ref. 28]

Fricção mínima, não fricção zero: o formulário deve pedir o necessário para uma resposta comercial útil, sem exigir excesso de dados no primeiro contato. [Ref. 16] [Ref. 17]

Desktop e mobile com equivalência funcional: o conteúdo essencial não pode desaparecer na versão móvel; o Google usa a versão mobile para indexação e ranking. [Ref. 6]

Acessibilidade como requisito básico de qualidade: labels, instruções, mensagens de erro, foco visível, tamanhos de alvo e estados de interface não são opcionais. [Ref. 20] [Ref. 21] [Ref. 22] [Ref. 23] [Ref. 24] [Ref. 25]

Performance como parte da UX: Core Web Vitals, HTTPS, estabilidade visual e interatividade impactam a experiência do usuário e são recomendados pelo Google. [Ref. 3] [Ref. 4] [Ref. 5]

## 4.2. Hierarquia de conversão recomendada

## Matriz de prioridades de conversão

| Nível | Ação | Objetivo | Onde aparece |
| --- | --- | --- | --- |
| Primária | Solicitar orçamento / Falar com a RECOM | Gerar lead comercial qualificado | Home, fornecedor, processo, promoções, contato |
| Secundária | Acessar catálogo oficial do fornecedor | Apoiar descoberta e intenção comercial | Página de fornecedores e fornecedor individual |
| Secundária | Ligar / enviar e-mail / WhatsApp | Reduzir atrito para contato imediato | Header, contato, rodapé, CTAs contextuais |
| Terciária | Ver soluções / processos | Ajudar usuário que ainda não decidiu a marca | Home e navegação principal |
| Terciária | Ver promoções | Capturar interesse por condição comercial | Home, menu e página de promoções |

# 5. Modelo de entrega de wireframes

Para este projeto, recomenda-se tratar wireframes como especificação funcional de baixa a média fidelidade, não como arte final. A Nielsen Norman Group define wireframes como representações esquemáticas úteis para discutir estrutura, prioridade e comportamento antes do refinamento visual; wireflows são particularmente úteis para ligar telas e interações em fluxos claros. [Ref. 14] [Ref. 15]

Cada wireframe deve identificar áreas, ordem dos blocos, objetivos do bloco, CTA principal e principais estados.

Anotações de comportamento devem acompanhar o wireframe: hover, clique, expansão, erro, loading, empty state, retorno e comportamento mobile.

Não usar wireframe para decidir tipografia final, paleta final ou tratamento fotográfico definitivo; isso pertence ao refinamento de interface.

Fluxos críticos devem ser entregues em wireflow: entrada, decisão, saída, retorno e rastreamento.

Todo wireframe deve deixar explícito se o conteúdo é editável por CMS, automático, estático ou dependente de integração.

# 6. Wireframe-base do site (casca global)

## 6.1. Estrutura global: header, navegação, conteúdo, rodapé e CTA persistente

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Criar uma estrutura previsível e consistente em todo o site, reduzindo esforço cognitivo e reforçando orientação, confiança e conversão. |
| Estrutura recomendada — desktop | Faixa superior opcional com telefone e e-mail; header principal com logotipo à esquerda, navegação principal no centro/direita e CTA comercial visível; área de conteúdo com largura controlada; breadcrumb em páginas internas; rodapé com endereço, canais, links institucionais e CTA de contato. Em desktop, a navegação pode permanecer horizontal; em páginas profundas, usar breadcrumbs para complementar contexto. [Ref. 11] [Ref. 12] [Ref. 26] |
| Estrutura recomendada — mobile | Menu colapsado acessível com botão de abertura claro; contato principal e CTA devem permanecer fáceis de alcançar sem excesso de sticky bars. O conteúdo essencial precisa aparecer na mesma ordem lógica do desktop, mesmo que reempilhado. Alvos de toque e foco precisam respeitar tamanho e visibilidade adequados. [Ref. 6] [Ref. 24] [Ref. 25] |
| Lógica de conversão | O CTA principal do header deve privilegiar contato/orçamento. Em páginas internas, o rodapé deve funcionar como fechamento comercial, não como depósito de links aleatórios. O usuário deve sempre ter um caminho claro para voltar, continuar navegando ou iniciar contato. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Header e footer devem ser componentes globais; nav com links HTML rastreáveis; estado ativo por página; breadcrumbs configuráveis; CTA com eventos de analytics; links de telefone e e-mail com esquema apropriado; política de sticky limitada para não competir com o conteúdo. |

## 6.2. Regras globais de comportamento

## Comportamentos globais obrigatórios

| Elemento | Comportamento recomendado | Observação UX/SEO |
| --- | --- | --- |
| Logotipo | Leva para a Home | Padrão de mercado; reduz desorientação |
| Menu principal | Itens claros e consistentes em todas as páginas | Navegação consistente é requisito de previsibilidade. [Ref. 25] |
| Breadcrumb | Aparece em páginas internas com profundidade | Ajuda orientação e contexto |
| Links externos de catálogo | Abrir em nova aba apenas quando houver clara mudança de domínio e com indicação textual | Mudança de contexto deve ser previsível. [Ref. 28] |
| CTAs | Hierarquia visual: primário, secundário, terciário | Evitar várias ações com o mesmo peso. [Ref. 27] |
| WhatsApp flutuante | Opcional e discreto; não bloquear conteúdo ou controles | Evitar intrusão e sobreposição |
| Busca interna | Não obrigatória no MVP; só incluir se volume de conteúdo justificar | Baixo volume pode ser melhor resolvido por boa arquitetura |
| Idioma do HTML | Definir pt-BR na raiz do documento | Boa prática de acessibilidade e compreensão. [Ref. 24] |

# 7. Wireframes por página do MVP

## 7.1. Home

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Apresentar a empresa, sinalizar os caminhos principais e iniciar a conversão com mínima ambiguidade. |
| Estrutura recomendada — desktop | Ordem recomendada: hero com proposta de valor e CTA primário; prova de legitimidade curta; blocos de entrada por Fornecedores e por Processos; bloco institucional resumido; bloco de promoções em dose controlada; fechamento comercial com contato. A homepage deve guiar usuários aos seus objetivos com clareza, sem tentar mostrar tudo ao mesmo tempo. [Ref. 11] |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, o hero deve condensar título, apoio e 1 CTA primário; cards de Fornecedores e Processos devem ser empilhados em ordem de prioridade; promoções não devem empurrar contato para muito abaixo. Manter equivalência de conteúdo com desktop. [Ref. 6] |
| Lógica de conversão | CTA primário: Solicitar orçamento / Falar com a RECOM. CTAs secundários: Ver fornecedores e Ver soluções. Promoções entram como apoio, não como eixo da navegação. O objetivo é orientar rapidamente perfis distintos: comprador recorrente, comprador exploratório e visitante institucional. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Blocos editáveis por CMS; banner/hero não deve depender de carrossel automático no MVP; evitar sliders com rotação automática; performance de imagens e LCP precisam ser monitorados; eventos: clique no CTA principal, clique em fornecedor, clique em processo, clique em promoção. |

## 7.2. A RECOM / Institucional

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Converter legitimidade offline em confiança digital verificável. |
| Estrutura recomendada — desktop | Estrutura recomendada: heading institucional; resumo executivo; linha do tempo ou blocos cronológicos enxutos; definição atual do papel da empresa; fotos reais; bloco de canais de contato; CTA comercial. A página deve responder “quem somos”, “onde estamos” e “como atuamos” sem excesso de manifesto. [Ref. 1] [Ref. 11] |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, priorizar blocos curtos, ordem cronológica simples e contato visível sem depender de accordion para o essencial. |
| Lógica de conversão | O CTA principal deve conduzir para contato/orçamento. CTA secundário pode levar para fornecedores. O objetivo não é “segurar” o usuário nesta página, mas aumentar sua confiança antes do próximo passo. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Componente de linha do tempo ou blocos modulares editáveis; imagens reais com alt text contextual; possível inclusão futura de galeria simples; integrar dados de contato vindos da fonte única do CMS. |

## 7.3. Fornecedores & Catálogos

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Ser o hub de descoberta por marca e o principal ponto de encaminhamento aos catálogos oficiais. |
| Estrutura recomendada — desktop | Estrutura recomendada: heading e texto de orientação; grade de cards de fornecedores; filtros leves por processo e/ou status, se houver volume suficiente; microtexto de apoio em cada card; CTA para fornecedor e CTA externo de catálogo quando apropriado. Para filtros e facetas, as categorias devem ser previsíveis e não jargônicas. [Ref. 29] |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, filtros devem aparecer de forma simples e leve; evitar painéis pesados. Os cards precisam ter área clicável confortável e rótulos claros. [Ref. 24] [Ref. 28] |
| Lógica de conversão | Conversão principal: clique para catálogo oficial e contato com a RECOM. O usuário deve saber se está indo para uma página interna de fornecedor ou saindo para um catálogo externo antes de clicar. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Coleção de fornecedores no CMS; filtros client-side ou server-side simples; não usar fragmentos (#) para representar estados essenciais; se houver parâmetros, manter URLs limpas e controladas. [Ref. 6] [Ref. 7] Eventos: clique em filtro, clique em card, clique em catálogo externo. |

## 7.4. Página individual de fornecedor

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Contextualizar a marca e reduzir atrito antes de enviar o usuário ao catálogo oficial ou ao contato comercial. |
| Estrutura recomendada — desktop | Estrutura recomendada: heading com nome da marca; resumo da relação com a RECOM; linhas/processos cobertos; bloco de CTA externo para catálogo; bloco de CTA comercial; conteúdo relacionado por processo. A página deve ser utilitária e objetiva. |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, o CTA de catálogo oficial deve aparecer cedo, mas sem esconder o contexto mínimo. Cards relacionados podem vir depois do CTA principal. |
| Lógica de conversão | Prioridade de conversão: Acessar catálogo oficial e Solicitar apoio comercial. Um visitante que chegou por busca orgânica pode precisar de contexto antes de sair do site; por isso a página não deve ser rasa demais. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Campos editáveis para descrição, blocos, catálogo, observações e processos relacionados; estado para link indisponível; indicação clara de link externo; analytics para clique em catálogo e em contato. |

## 7.5. Soluções / Processos

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Organizar a navegação pela necessidade prática do usuário, não apenas pela marca. |
| Estrutura recomendada — desktop | Estrutura recomendada: heading; texto curto de orientação; cards por processo; relação com fornecedores; CTA de contato transversal. Os processos devem funcionar como portas de entrada para usuários que sabem a aplicação, mas não a marca. |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, cards empilhados com títulos autoexplicativos; evitar excesso de texto introdutório. |
| Lógica de conversão | Conversão secundária: levar a páginas de processo e, de lá, a fornecedores ou contato. O objetivo aqui é reduzir desorientação e ampliar scent informacional. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Coleção de processos reutilizável; cards clicáveis com links HTML rastreáveis; eventos de clique por processo; imagens leves e descritivas. [Ref. 7] |

## 7.6. Página individual de processo

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Ajudar o usuário a entender o recorte funcional, localizar marcas relacionadas e iniciar contato. |
| Estrutura recomendada — desktop | Estrutura recomendada: heading do processo; explicação curta; bloco de aplicações ou famílias, se útil; fornecedores relacionados; CTA para catálogo e CTA para contato; FAQ opcional. A página deve servir à decisão, não virar conteúdo enciclopédico. |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, fornecedores relacionados devem aparecer cedo; FAQ pode vir ao final; blocos expansíveis podem existir, desde que o essencial permaneça evidente. |
| Lógica de conversão | Conversão principal: navegar para fornecedor ou acionar contato. Conversão secundária: aprofundar entendimento do processo. É uma página de ponte entre intenção prática e decisão comercial. |
| Requisitos funcionais e de implementação | FAQs e blocos relacionados editáveis; suporte a accordions acessíveis; headings semânticos; eventos de expansão de FAQ e clique em fornecedor/catalogo. |

## 7.7. Promoções

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Exibir condições especiais sem descaracterizar a RECOM como distribuidor B2B. |
| Estrutura recomendada — desktop | Estrutura recomendada: heading claro; texto curto explicando a natureza das promoções; cards com marca, linha/condição, validade e ressalvas; CTA para contato/orçamento; aviso editorial de disponibilidade. A página deve parecer comercialmente séria, não varejista. |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, cards simples e legíveis; validade e caveats precisam permanecer visíveis sem hover. |
| Lógica de conversão | Conversão principal: contato/orçamento. Promoção deve apoiar a conversa comercial, e não incentivar comportamento de compra impulsiva incompatível com o modelo do negócio. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Campos de data de início e fim, ocultação automática ou badge de encerrada, eventos para clique e consulta de disponibilidade. Considerar noindex apenas se houver promoções efêmeras de baixo valor orgânico, a definir na Etapa 6. [Ref. 5] |

## 7.8. Contato / Orçamento

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo do wireframe | Captar demanda com o mínimo de atrito e o máximo de contexto útil para o atendimento. |
| Estrutura recomendada — desktop | Estrutura recomendada: heading claro; microtexto de orientação; telefones, e-mail, WhatsApp se aplicável, endereço em HTML, mapa opcional, formulário enxuto, mensagem de expectativa de retorno e vias alternativas. NN/g recomenda página de contato com telefone e e-mail, não apenas formulário. [Ref. 16] |
| Estrutura recomendada — mobile | No mobile, telefone, e-mail e WhatsApp devem estar acionáveis com um toque; formulário em campo único por linha sempre que isso reduza erro; labels visíveis acima do campo ou imediatamente associadas. [Ref. 20] [Ref. 21] |
| Lógica de conversão | Conversão principal: envio de formulário ou contato imediato. A página deve acolher tanto o usuário que quer só ligar quanto o usuário que já quer contextualizar sua necessidade. |
| Requisitos funcionais e de implementação | Validação client-side amigável e server-side obrigatória; preservar dados preenchidos em caso de erro; mensagens explícitas perto do campo; foco no primeiro erro; state de sucesso com protocolo simples ou mensagem de confirmação e caminhos alternativos. [Ref. 18] [Ref. 19] [Ref. 22] [Ref. 23] |

# 8. Lógica de conversão e wireflows prioritários

A etapa de wireframes precisa refletir wireflows claros. A Nielsen Norman Group diferencia jornadas e fluxos: a jornada cobre a experiência ampla, enquanto o flow aprofunda um caminho específico dentro do produto. Para a RECOM, os fluxos críticos são relativamente simples, e isso é uma vantagem. [Ref. 12] [Ref. 15]

## 8.1. Wireflows principais do MVP

| Fluxo | Entrada | Decisão central | Saída esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluxo A — Home para contato | Home ou tráfego direto | Usuário identifica confiança e CTA principal | Envio de formulário, clique em telefone, e-mail ou WhatsApp |
| Fluxo B — Home para fornecedor | Home ou busca orgânica | Usuário escolhe marca ou processo | Clique em catálogo oficial ou contato comercial |
| Fluxo C — Processo para fornecedor | Página de processo | Usuário compara marcas relacionadas | Página de fornecedor ou clique em catálogo externo |
| Fluxo D — Promoção para orçamento | Página de promoções ou card na Home | Usuário avalia relevância e disponibilidade | Contato comercial |
| Fluxo E — Busca local para contato | Google / Maps / branded search | Usuário verifica legitimidade e canais | Ligação, rota ou formulário |

## 8.2. Regras de conversão por contexto

| Contexto do usuário | Sinal observado | Resposta de interface recomendada |
| --- | --- | --- |
| Quer resolver rápido | Clica em contato logo no início | Exibir telefone/e-mail/WhatsApp sempre acessíveis |
| Ainda não sabe a marca | Explora processos | Priorizar caminhos por solução e conteúdo de orientação |
| Já sabe a marca | Procura fornecedor específico | Direcionar rapidamente para página do fornecedor e catálogo oficial |
| Veio por promoção | Compara condição e validade | Mostrar contexto comercial e caveats com CTA para orçamento |
| Está avaliando confiança | Lê sobre a empresa e contato | Reforçar prova local, história, canais e consistência visual |

# 9. Requisitos funcionais

## 9.1. Navegação, URLs e comportamento de páginas

Todas as páginas navegáveis do MVP devem existir em URLs únicas, limpas e estáveis.

Navegação principal deve usar links HTML rastreáveis; evitar dependência de elementos que não exponham href válido. [Ref. 7]

Não usar fragmentos (#) para representar conteúdo principal diferente entre estados de página. [Ref. 6] [Ref. 7]

Breadcrumbs obrigatórios em páginas internas profundas.

Página 404 real com links de recuperação e status correto.

Menu deve indicar página ativa e manter rótulos consistentes em todas as telas. [Ref. 25]

## 9.2. Cards, grids e filtros

Cards de fornecedor e processo devem ter área clicável ampla, título claro, descrição curta e CTA compreensível. [Ref. 28]

Filtros só entram no MVP quando realmente ajudarem; caso o volume inicial seja baixo, preferir organização editorial simples.

Se houver filtros, as categorias e valores devem ser previsíveis, relevantes e livres de jargão desnecessário. [Ref. 29]

Resultados filtrados precisam ter estado vazio útil, com mensagem humana e caminho alternativo.

Evitar recarregamentos confusos, saltos de rolagem inesperados e perda de contexto durante filtragem. [Ref. 29]

## 9.3. Links externos para catálogos

Todo link externo de catálogo deve ter rotulagem específica: “Acessar catálogo oficial da marca X”.

Indicar visualmente quando o usuário está saindo do domínio da RECOM.

Rastrear clique em catálogo com metadados mínimos: página de origem, fornecedor, posição do clique e tipo de CTA.

Quando o link estiver indisponível, exibir fallback para contato comercial, e não erro seco.

Abrir em nova aba é aceitável quando o objetivo é preservar o site da RECOM como base da jornada, mas essa decisão deve ser consistente e comunicada.

## 9.4. Formulário de contato / orçamento

## Campos recomendados para o MVP

| Campo | Obrigatório | Observação UX |
| --- | --- | --- |
| Nome | Sim | Label visível e validação simples |
| Empresa | Sim | Ajuda a qualificar demanda B2B |
| E-mail | Sim | Canal principal para retorno assíncrono |
| Telefone / WhatsApp | Não | Importante, mas opcional para reduzir atrito inicial |
| Fornecedor ou marca de interesse | Não | Campo opcional, preferencialmente select ou autocomplete simples |
| Processo / aplicação | Não | Ajuda a triagem comercial |
| Código(s) ou item(ns) desejado(s) | Não | Útil para usuários que já sabem o que procuram |
| Mensagem / contexto da demanda | Sim | Área livre com instrução curta |
| Consentimento / política | Conforme necessidade jurídica | Revisar redação na Etapa 6 |

Labels devem ser permanentes; placeholder não substitui label. [Ref. 20] [Ref. 21]

Marcar campos obrigatórios com convenção clara e consistente. [Ref. 17] [Ref. 22]

Mensagens de erro precisam aparecer junto ao campo problemático, em linguagem humana e acionável. [Ref. 18] [Ref. 19]

Não limpar o formulário inteiro após erro de validação; preservar o esforço do usuário. [Ref. 19]

Validação client-side melhora a UX, mas não substitui validação server-side. [Ref. 22]

Ao submeter com sucesso, mostrar confirmação clara e caminhos alternativos de contato. [Ref. 23]

Anti-spam preferencial: honeypot, rate limit e validação server-side. CAPTCHA só se o volume de spam justificar o atrito adicional.

## 9.5. Responsividade, acessibilidade e interação

Todos os controles clicáveis devem respeitar tamanho mínimo de alvo e espaçamento adequado; a WAI recomenda 24x24 CSS px como mínimo para o critério 2.5.8. [Ref. 24]

Estados de foco devem ser visíveis e discerníveis para navegação por teclado. [Ref. 25]

Links, botões e controles de formulário precisam ser operáveis por teclado e leitor de tela.

Campo, label, instrução e mensagem de erro devem estar semanticamente associados. [Ref. 20] [Ref. 21] [Ref. 22] [Ref. 23]

Mobile e desktop devem manter equivalência funcional e editorial. [Ref. 6]

Evitar intersticiais e overlays intrusivos que prejudiquem acesso ao conteúdo. [Ref. 3]

## 9.6. Performance, SEO técnico e analytics

Monitorar Core Web Vitals via Search Console e ferramentas correlatas; priorizar LCP, INP e CLS. [Ref. 4] [Ref. 5]

Garantir HTTPS em todas as páginas e recursos carregados. [Ref. 3]

Imagens devem ser dimensionadas corretamente, com prioridade adequada para o que aparece acima da dobra. [Ref. 3] [Ref. 7]

Cada página deve ter title, meta description, heading principal, links internos e conteúdo HTML indexável. [Ref. 2] [Ref. 7] [Ref. 8]

Eventos mínimos de analytics: clique em telefone, e-mail, WhatsApp, CTA primário, filtro, fornecedor, catálogo externo, envio de formulário e erro de formulário.

Preparar Search Console desde o lançamento para indexação, desempenho e Core Web Vitals. [Ref. 5] [Ref. 8]

## 9.7. CMS, edição e governança funcional

Fornecedores, processos, promoções e campos SEO devem ser editáveis sem deploy de código.

Componentes com conteúdo recorrente devem puxar de coleções únicas, evitando duplicação manual.

Contato, endereço e dados institucionais devem partir de uma única fonte de verdade no CMS, usada no header, rodapé e página de contato.

Links de catálogo precisam de status, data de revisão e responsável pela atualização.

Toda funcionalidade editável deve ter regras de fallback para ausência de imagem, link ou texto.

# 10. Estados de interface obrigatórios

## Estados mínimos para QA funcional

| Componente / fluxo | Estados obrigatórios | Observação |
| --- | --- | --- |
| Menu mobile | Fechado, aberto, foco no botão, navegação por teclado | Não bloquear rolagem de forma quebrada |
| Cards clicáveis | Default, hover, foco, pressed | Consistência entre card e botão interno |
| Filtros | Default, aplicado, limpar filtro, sem resultado | Preservar contexto |
| Formulário | Default, campo em foco, erro, sucesso, envio em andamento | Nunca perder dados do usuário sem motivo |
| Links externos | Default, hover, foco, indisponível | Fallback para contato |
| Promoções | Ativa, expirada/encerrada, sem promoções | Evitar página vazia sem orientação |
| Página 404 | Erro encontrado, caminho de recuperação | Oferecer atalhos úteis |

# 11. Critérios de aceitação para programação e homologação

O usuário entende, em até poucos segundos, quem é a RECOM, o que ela faz e quais caminhos principais pode seguir.

Todos os CTAs principais têm rótulo claro, comportamento previsível e rastreamento configurado.

Páginas de fornecedor deixam explícito quando o clique leva a catálogo externo.

O formulário é preenchível sem ambiguidade, com labels visíveis, mensagens de erro úteis e confirmação de sucesso.

Header, menu, breadcrumbs e rodapé mantêm consistência de rótulos e comportamento em todo o site.

A experiência mobile preserva o conteúdo essencial e a capacidade de conversão da versão desktop.

Os principais elementos de interação atendem requisitos mínimos de acessibilidade, incluindo foco visível e alvos clicáveis adequados. [Ref. 24] [Ref. 25]

As páginas usam links HTML rastreáveis, URLs limpas e conteúdo indexável.

As funcionalidades editáveis realmente podem ser operadas sem alterar código.

Core Web Vitals, HTTPS e Search Console ficam previstos na implantação técnica. [Ref. 3] [Ref. 4] [Ref. 5]

# 12. Decisões consolidadas desta etapa

O MVP será orientado por poucos fluxos críticos e claros, sem adicionar funcionalidades “porque todo site tem”.

A Home terá função de triagem e confiança; a conversão principal continua sendo contato/orçamento.

Fornecedores & Catálogos será o principal hub de descoberta por marca.

Soluções / Processos será o principal hub de descoberta por necessidade prática.

Busca interna não é requisito obrigatório do MVP; entra apenas se o volume de conteúdo justificar.

Links externos de catálogo exigem sinalização clara e rastreamento próprio.

O formulário do MVP será curto, com validação amigável e proteção anti-spam de baixo atrito.

Acessibilidade, performance e equivalência mobile não serão tratadas como “acabamento”, e sim como requisito funcional.

# 13. Pendências e validações necessárias

Validar com o proprietário a prioridade entre telefone, e-mail e WhatsApp como CTA de contato imediato.

Confirmar se o WhatsApp será realmente canal oficial do projeto e quem será responsável por sua operação.

Definir volume inicial de fornecedores do MVP para decidir se filtros entram já na versão 1.

Validar quais promoções serão publicadas e com qual cadência de atualização.

Escolher stack/CMS e detalhar o impacto disso na modelagem de componentes e governança.

Confirmar política para links externos: abrir sempre em nova aba ou seguir regra por contexto.

# 14. Riscos

Risco de excesso de CTA visual, enfraquecendo a ação principal e aumentando ruído. [Ref. 27]

Risco de cards pouco claros, com rótulos genéricos e baixo scent informacional. [Ref. 7] [Ref. 28] [Ref. 29]

Risco de atrito alto em mobile se targets forem pequenos, formulários densos ou overlays intrusivos. [Ref. 24] [Ref. 25]

Risco de queda de confiança se links externos de catálogo parecerem “quebra” inesperada de jornada.

Risco operacional se o CMS não centralizar dados como contato, links de catálogo e status de promoções.

Risco de indexação e descoberta piores se o site depender de navegação não rastreável, fragmentos ou conteúdo importante fora do HTML. [Ref. 6] [Ref. 7]

# 15. Próximos passos

Desenhar os wireframes efetivos com base nesta especificação, incluindo versão desktop e mobile das páginas principais.

Transformar os wireframes prioritários em backlog técnico e componentes reutilizáveis.

Definir stack/CMS e mapear a viabilidade dos requisitos funcionais detalhados nesta etapa.

Fechar o plano de analytics, eventos e nomenclatura antes da implementação.

Avançar para a Etapa 6 — implementação, SEO técnico, analytics, operação e governança.

# 16. Referências e fontes públicas

[Ref. 1] RECOM Metal Duro. Domínio principal com páginas observáveis, fornecedores, promoções, contato e sinais de conteúdo legado. Disponível em: https://www.recommetalduro.com.br/

[Ref. 2] Google Search Central. Creating helpful, reliable, people-first content. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

[Ref. 3] Google Search Central. Understanding page experience in Google Search results. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience

[Ref. 4] Google Search Central. Understanding Core Web Vitals and Google search results. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals

[Ref. 5] Search Console Help. Core Web Vitals report. Disponível em: https://support.google.com/webmasters/answer/9205520

[Ref. 6] Google Search Central. Mobile-first indexing best practices. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/mobile/mobile-sites-mobile-first-indexing

[Ref. 7] Google Search Central. Link best practices for Google. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/links-crawlable

[Ref. 8] Google Search Console. About Search Console. Disponível em: https://search.google.com/search-console/about

[Ref. 9] Google Business Profile Help. Edit your Business Profile. Disponível em: https://support.google.com/business/answer/3039617

[Ref. 10] Google Business Profile Help. Tips to improve your local ranking on Google. Disponível em: https://support.google.com/business/answer/7091

[Ref. 11] Nielsen Norman Group. Homepage Design: 5 Fundamental Principles. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/homepage-design-principles/

[Ref. 12] Nielsen Norman Group. User Journeys vs. User Flows. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/user-journeys-vs-user-flows/

[Ref. 13] Nielsen Norman Group. Task Analysis: Support Users in Achieving Their Goals. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/task-analysis/

[Ref. 14] Nielsen Norman Group. How to Draw a Wireframe (Even if You Can’t Draw). Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/draw-wireframe-even-if-you-cant-draw/

[Ref. 15] Nielsen Norman Group. Wireflows: A UX Deliverable for Workflows and Apps. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/wireflows/

[Ref. 16] Nielsen Norman Group. Website Forms Usability: Top 10 Recommendations. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/

[Ref. 17] Nielsen Norman Group. Marking Required Fields in Forms. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/required-fields/

[Ref. 18] Nielsen Norman Group. 10 Design Guidelines for Reporting Errors in Forms. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/errors-forms-design-guidelines/

[Ref. 19] Nielsen Norman Group. Error-Message Guidelines. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/error-message-guidelines/

[Ref. 20] W3C WAI. Labeling Controls. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/

[Ref. 21] W3C WAI. Form Instructions. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/instructions/

[Ref. 22] W3C WAI. Validating Input. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/validation/

[Ref. 23] W3C WAI. User Notifications. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/notifications/

[Ref. 24] W3C WAI. Understanding SC 2.5.8: Target Size (Minimum). Disponível em: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html

[Ref. 25] W3C WAI. Understanding SC 2.4.13: Focus Appearance. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance.html

[Ref. 26] Nielsen Norman Group. The 3-Click Rule for Navigation Is False. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/3-click-rule/

[Ref. 27] Nielsen Norman Group. Signal-to-Noise Ratio. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/signal-noise-ratio/

[Ref. 28] Nielsen Norman Group. Beyond Blue Links: Making Clickable Elements Recognizable. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/clickable-elements/

[Ref. 29] Nielsen Norman Group. Defining Helpful Filter Categories and Values for Better UX. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/filter-categories-values/