RECOM — Etapa 6

Implementação, SEO técnico, analytics, operação e governança para o projeto de presença digital

# 1. Objetivo do documento

Este documento traduz as decisões estratégicas, editoriais e funcionais já consolidadas em um plano operacional de implantação. O foco aqui é transformar o projeto em um sistema web sustentável: tecnicamente indexável, mensurável, seguro, governável e simples de operar depois do lançamento. Em outras palavras, esta etapa define como o site deve ser colocado no ar, medido, mantido, atualizado e auditado ao longo do tempo.

# 2. Escopo

Definir os requisitos mínimos de implementação para ambiente, domínio, HTTPS, indexação, sitemap, canonical, metadados, estrutura de links e dados estruturados.

Definir a arquitetura mínima de mensuração com Google Analytics 4, Search Console e, opcionalmente, Google Tag Manager como camada de governança de tags.

Estabelecer o plano de eventos, key events, verificações técnicas, QA e aceite de lançamento.

Registrar o modelo operacional de atualização de conteúdo, gestão de acessos, papéis, rotina de revisão e governança pós-lançamento.

Consolidar um baseline de segurança e boas práticas de implantação para formulários, headers, TLS, cookies, conteúdo externo, sanitização e gestão de mudanças.

Preparar a transição para a Etapa 7 — lançamento, presença digital local, autoridade e iteração contínua.

# 3. Entradas consideradas nesta etapa

Diagnóstico e posicionamento já aprovados: a RECOM deve se apresentar digitalmente como distribuidor B2B, com presença física, histórico desde 1990 e operação comercial local/regional.

Arquitetura de informação do MVP: Início, A RECOM, Fornecedores & Catálogos, Soluções / Processos, Promoções, Contato / Orçamento e páginas auxiliares.

Estratégia de marca e conteúdo: sobriedade industrial, clareza, legitimidade, informação útil, contato humano e catálogo entendido como hub de encaminhamento, não como e-commerce próprio.

Wireframes e lógica de conversão da Etapa 5, incluindo fluxos centrais, hierarchy de CTA, requisitos funcionais, eventos prioritários e regras de formulários.

Fatos públicos do site legado ainda ativo no domínio principal: navegação centrada em Home, A Empresa, Produtos, Promoções e Contato; dados de endereço em Campinas; e sinais claros de desatualização técnica e editorial, inclusive avisos de erro e conteúdo datado de 2012–2013. [Ref. 1]

Documentação oficial do Google Search Central, Search Console, Google Analytics, Tag Manager e Google Business Profile; complementada por web.dev e OWASP para performance, segurança, operação e governança. [Ref. 2] [Ref. 3] [Ref. 4] [Ref. 5] [Ref. 6] [Ref. 7] [Ref. 8] [Ref. 9] [Ref. 10] [Ref. 11] [Ref. 12] [Ref. 13] [Ref. 14] [Ref. 15] [Ref. 16] [Ref. 17] [Ref. 18] [Ref. 19] [Ref. 20] [Ref. 21] [Ref. 22] [Ref. 23] [Ref. 24] [Ref. 25] [Ref. 26] [Ref. 27] [Ref. 28] [Ref. 29] [Ref. 30] [Ref. 31] [Ref. 32] [Ref. 33] [Ref. 34]

# 4. Princípios operacionais desta etapa

Fonte única de verdade: informações sensíveis e recorrentes — telefones, e-mail, endereço, horários, links de catálogo, logos, status de promoções e parâmetros de mensuração — devem ter uma origem editorial clara no CMS ou em configuração centralizada.

Implementar o mínimo necessário, mas fazê-lo bem: não adicionar ferramentas, integrações ou tags que a equipe não vai manter.

SEO técnico não é plugin mágico; é previsibilidade estrutural. O site precisa ser rastreável, retornar status corretos, expor conteúdo indexável e deixar claro o que deve ou não deve ser indexado. [Ref. 2] [Ref. 4] [Ref. 5] [Ref. 6] [Ref. 7] [Ref. 8] [Ref. 9]

Mensuração deve nascer com taxonomia, nomenclatura e responsabilidades definidas; do contrário, os relatórios perdem valor rápido. [Ref. 17] [Ref. 18] [Ref. 19] [Ref. 20] [Ref. 21]

Governança é parte da implementação: quem aprova, quem publica, quem mede, quem recebe lead e quem corrige erro precisa estar definido antes do lançamento. [Ref. 22] [Ref. 23] [Ref. 24] [Ref. 27] [Ref. 28] [Ref. 29] [Ref. 30]

Segurança e estabilidade não ficam para o fim: HTTPS, headers, validação server-side, sanitização, prevenção de XSS e CSRF e gestão de acessos precisam entrar na primeira versão. [Ref. 31] [Ref. 32] [Ref. 33] [Ref. 34]

# 5. Arquitetura de implementação recomendada

A recomendação para a RECOM é uma arquitetura simples, estável e auditável. Não é necessário assumir uma stack específica neste documento; o importante é que qualquer stack adotada consiga entregar HTML indexável, performance adequada, edição controlada, ambiente de homologação e implantação previsível.

## 5.1. Ambientes mínimos

| Ambiente | Finalidade | Requisitos mínimos | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Construção e testes locais | Variáveis de ambiente separadas; dados fictícios; sem indexação pública | Pode ser local ou branch preview |
| Homologação / Staging | Validação antes de publicar | Protegido contra indexação; mesmo comportamento da produção; tags em modo de teste | Usar noindex e/ou proteção de acesso conforme a necessidade. [Ref. 7] [Ref. 8] |
| Produção | Site público | HTTPS ativo; redirects corretos; monitoramento; Search Console; sitemap; analytics validado | O domínio principal deve apontar para a nova versão apenas após checklist de lançamento completo |

## 5.2. Componentes técnicos mínimos da implantação

| Camada | Requisito recomendado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Domínio e DNS | Domínio principal canônico definido e apontamentos estáveis | Evitar versões duplicadas ou inconsistentes do site |
| HTTPS / TLS | Certificado válido, renovação automática quando possível, redirecionamento de HTTP para HTTPS | Proteção em trânsito e base para confiança técnica. [Ref. 31] [Ref. 32] |
| Aplicação / CMS | Páginas do MVP, campos editáveis e controle mínimo de acesso | Sustentabilidade operacional |
| Camada de mensuração | GA4 obrigatório; Search Console obrigatório; GTM opcional, mas recomendado se houver governança de tags | Medição e auditoria. [Ref. 17] [Ref. 20] [Ref. 21] [Ref. 22] |
| Monitoramento básico | Logs, alerta de indisponibilidade, revisão recorrente do Search Console | Prevenção de falhas silenciosas |
| Backups e versionamento | Repositório de código, histórico de mudanças e exportação periódica do conteúdo | Recuperação e rastreabilidade |

# 6. SEO técnico e indexação

Segundo o Google Search Essentials, o conteúdo só é elegível para aparecer e performar bem em Search quando respeita requisitos técnicos, políticas e boas práticas fundamentais. O documento técnico do Google deixa claro que, no mínimo, Googlebot não pode estar bloqueado, a página deve funcionar com HTTP 200 e o conteúdo principal precisa ser indexável. [Ref. 2] [Ref. 4]

## 6.1. Requisitos de indexabilidade por página

Toda página pública relevante precisa retornar HTTP 200, possuir conteúdo HTML indexável e não depender exclusivamente de interface cliente para exibir a informação principal. [Ref. 4]

Páginas que devem competir em busca local ou branded search — Home, A RECOM, Fornecedores & Catálogos, páginas de fornecedor, processos, promoções de interesse duradouro e contato — devem ser rastreáveis por links HTML normais. [Ref. 2] [Ref. 3] [Ref. 6]

Páginas temporárias, ambientes de teste, URLs internas, rotas de busca vazias, páginas duplicadas de preview, anexos sem função pública e estados administrativos devem ser explicitamente tratados fora do índice por estratégia adequada. [Ref. 7] [Ref. 8]

Não usar robots.txt para tentar “esconder” páginas que precisam sair do índice; robots.txt serve para controle de rastreamento, não para remoção garantida de resultados. [Ref. 7]

## 6.2. Política recomendada para controle de indexação

| Tipo de URL | Diretriz recomendada | Implementação |
| --- | --- | --- |
| Home e páginas principais do MVP | Indexar | Meta padrão index,follow implícito; sem bloqueio em robots.txt |
| Staging / homologação | Não indexar | noindex e, quando cabível, proteção por autenticação. [Ref. 7] [Ref. 8] |
| URLs duplicadas ou versões alternativas | Consolidar | rel=canonical e sitemap com canônicas. [Ref. 9] |
| Arquivos não-HTML públicos, se houver versão principal em HTML | Consolidar na principal | rel=canonical via HTTP header quando fizer sentido para PDFs/arquivos. [Ref. 9] |
| Páginas 404/410 | Não indexar | Status HTTP correto e template de recuperação |
| Resultados de busca interna, se vierem a existir | Em geral não indexar | Definir após implementação, evitando thin/duplicated pages |

## 6.3. Sitemap, robots.txt e canonical

Gerar sitemap XML automaticamente a partir das páginas públicas canônicas do site; o Google aceita formatos definidos pelo protocolo de sitemaps e não tem preferência intrínseca por um formato. [Ref. 5]

Submeter o sitemap ao Search Console e também declarar sua localização no robots.txt. Isso facilita diagnóstico de acesso e erros de processamento. [Ref. 5]

Manter um único arquivo robots.txt em produção, simples e auditável. Seu papel é orientar rastreamento, não retirar páginas do índice. [Ref. 7]

Definir uma URL canônica por página e usá-la de forma consistente em sitemap, tags canônicas, links internos e redirecionamentos. O Google trata sitemap como uma sugestão de canônicas, não como imposição absoluta. [Ref. 9]

Padronizar desde o início versões com e sem barra final, caixa, parâmetros e eventuais aliases para reduzir duplicação técnica.

## 6.4. Dados estruturados

Os dados estruturados devem ser tratados como camada de desambiguação e elegibilidade, não como atalho de ranking. O Google recomenda testar durante o desenvolvimento com Rich Results Test e acompanhar os relatórios após o deploy. JSON-LD é o formato recomendado para rich results. [Ref. 10] [Ref. 11]

## Dados estruturados recomendados para o MVP

| Página / contexto | Tipo recomendado | Finalidade | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Home | Organization | Desambiguar a empresa e reforçar identidade administrativa | Adicionar logo, nome, URL canônica e perfis sociais quando válidos. [Ref. 12] |
| Contato / institucional com endereço público | LocalBusiness | Informar localização, horários e dados de negócio | Só marcar dados que estejam visíveis e verdadeiros na página. [Ref. 13] |
| Páginas internas profundas | BreadcrumbList | Ajudar o Google a entender a hierarquia | Deve refletir breadcrumbs reais da interface. [Ref. 14] |
| FAQ, se houver FAQ real por página | FAQPage | Elegibilidade limitada e contextual | Somente quando o FAQ estiver visível e for realmente útil. [Ref. 11] |
| Promoções / catálogo externo | Evitar Product/Offer se não houver gestão própria de preço e disponibilidade no site | Prevenir markup enganoso | No modelo RECOM, o site não é catálogo próprio de SKUs; portanto, usar marcação de produto só quando o conteúdo atender integralmente às diretrizes. [Ref. 11] [Ref. 15] |

## 6.5. Metadados, headings e sinais técnicos

Cada página deve ter title único, H1 coerente, meta description editorialmente útil, favicon, nome do site coerente e links internos descritivos. [Ref. 2] [Ref. 3] [Ref. 6]

Imagens precisam usar alt text descritivo e compatível com o contexto da página. [Ref. 3]

Estruturas importantes devem existir no HTML final entregue ao usuário e ao Googlebot, especialmente heading principal, corpo do conteúdo, links para páginas importantes e informações institucionais básicas. [Ref. 2] [Ref. 4] [Ref. 6]

Corrigir o problema atual de conteúdo antigo e mensagens técnicas expostas no domínio principal antes do lançamento definitivo da nova versão. [Ref. 1]

# 7. Mensuração, analytics e Search Console

O stack mínimo recomendado é: Search Console para indexação e desempenho orgânico; GA4 para comportamento e conversão; e Google Tag Manager somente se a camada de tags for realmente usada como sistema de governança. GA4 mede interações por eventos, e DebugView permite verificar em tempo real se os eventos estão chegando corretamente. [Ref. 16] [Ref. 17] [Ref. 18] [Ref. 19] [Ref. 20]

## 7.1. Stack de mensuração recomendado

| Ferramenta | Status recomendado | Uso no projeto RECOM |
| --- | --- | --- |
| Google Search Console | Obrigatório | Cobertura, indexação, sitemap, Core Web Vitals, consultas e páginas |
| Google Analytics 4 | Obrigatório | Eventos, key events, aquisição, páginas, engajamento e conversão comercial |
| Google Tag Manager | Recomendado | Governança de tags e desacoplamento operacional, desde que alguém mantenha versões e QA |
| Google Business Profile Performance | Obrigatório para operação local | Acompanhar views, pesquisas e interações em Search/Maps |
| Planilha operacional / dashboard | Obrigatório | Organizar rotina de revisão, KPIs, mudanças e responsáveis |

## 7.2. Modelo de propriedade e acessos

Criar Search Console preferencialmente como Domain Property para cobrir o domínio por inteiro; manter pelo menos um proprietário verificado permanente. O Google informa que um property precisa ter ao menos um verified owner. [Ref. 21]

Configurar GA4 no nível de propriedade com grupos ou usuários nomeados. O Google permite gerenciar acessos por Account ou Property em Access Management. [Ref. 22]

Se GTM for adotado, usar conta e container dedicados ao projeto; controlar quem pode editar, aprovar e publicar versões. [Ref. 23] [Ref. 24]

No Google Business Profile, definir claramente owner e manager; o Google disponibiliza gestão de People and access diretamente no perfil. [Ref. 29] [Ref. 30]

O proprietário do negócio deve manter ao menos uma credencial de controle em cada plataforma crítica; o prestador pode operar como administrador ou editor delegado, mas não como único detentor do ativo.

## 7.3. Plano mínimo de eventos do MVP

| Evento | Trigger | Parâmetros mínimos | Virar key event? |
| --- | --- | --- | --- |
| generate_lead_form_submit | Envio bem-sucedido do formulário | page_location, form_name, supplier_interest, process_interest | Sim |
| contact_phone_click | Clique em tel: | page_location, link_text, placement | Sim |
| contact_email_click | Clique em mailto: | page_location, link_text, placement | Sim |
| whatsapp_click | Clique em CTA de WhatsApp | page_location, placement, cta_label | Sim se o canal for oficial |
| supplier_card_click | Clique em card de fornecedor | page_location, supplier_name, placement | Não |
| supplier_catalog_click | Clique no catálogo oficial externo | page_location, supplier_name, outbound_url, placement | Sim |
| process_card_click | Clique em processo/solução | page_location, process_name, placement | Não |
| promotion_click | Clique em promoção | page_location, promo_name, placement | Não |
| form_error | Erro de validação apresentado | page_location, field_name, error_type | Não |
| file_download | Download público relevante, se existir | page_location, file_name, file_type | Avaliar caso a caso |

## 7.4. Regras de implementação de analytics

Se GA4 estiver implementado via Google tag direto no código, evitar duplicar page_view ou eventos via GTM. Escolher uma única estratégia de disparo como fonte de verdade.

Enhanced Measurement pode ser ativado para eventos padrão como scroll, outbound click e file download, mas cada evento deve ser revisado para evitar ruído na leitura. [Ref. 17] [Ref. 18]

Eventos customizados devem usar nomenclatura estável e em inglês ou padrão definido de uma vez; o problema não é o idioma, mas a inconsistência ao longo do tempo.

Antes de publicar tags, validar em GTM Preview/Tag Assistant e em GA4 DebugView. [Ref. 19] [Ref. 24]

Após o lançamento, confirmar dados em Realtime/DebugView e aguardar o processamento normal dos relatórios analíticos completos. [Ref. 16] [Ref. 20]

# 8. Operação e governança

Para a RECOM, governança significa manter o site confiável, atualizado e operacional com baixo custo de atrito. Isso envolve rotina, responsabilidade e controle de mudança, não apenas tecnologia. O mesmo vale para Business Profile, Search Console e Analytics: quem tem acesso e quem decide cada alteração precisa estar definido desde o início. [Ref. 21] [Ref. 22] [Ref. 29] [Ref. 30]

## 8.1. Modelo operacional sugerido (papéis)

| Papel | Responsabilidades principais | Quem tende a ocupar |
| --- | --- | --- |
| Proprietário / decisor final | Aprovação institucional, dados oficiais, fornecedores, tom comercial, prioridades | Dono da RECOM |
| Gestor do projeto digital | Coordenação, planejamento, conteúdo, QA, analytics, documentação e interface com desenvolvimento | Você / prestador principal |
| Desenvolvimento | Implementação técnica, deploy, correções, performance e integração com CMS | Você ou parceiro técnico |
| Operação comercial | Recebimento e resposta de leads, atualização de promoções e feedback de qualidade do lead | Equipe RECOM |
| Suporte de marketing/local | Fotos, avaliações, atualização do Business Profile e ativos institucionais | RECOM com apoio do projeto |

## 8.2. Rotina operacional mínima pós-lançamento

| Frequência | Rotina | Responsável primário |
| --- | --- | --- |
| Semanal | Verificar recebimento de leads, links quebrados críticos e erros visíveis de formulário | Gestor do projeto / operação comercial |
| Semanal | Revisar promoções vigentes e status de links externos de catálogo | RECOM + gestor do projeto |
| Quinzenal | Revisar Search Console, páginas com cobertura anômala e Core Web Vitals | Gestor do projeto |
| Mensal | Revisar GA4, key events, páginas principais e interações de contato | Gestor do projeto |
| Mensal | Revisar Business Profile: informações, fotos, performance e possíveis atualizações | RECOM + gestor do projeto |
| Trimestral | Auditoria leve de conteúdo, acessos, segurança, dependências e backlog de melhorias | Gestor do projeto + proprietário |

## 8.3. Gestão de mudanças

Toda mudança relevante em conteúdo estrutural, tags, templates, redirecionamentos, canonicals, robots, sitemap ou formulário deve passar por checklist e registro resumido de alteração.

Manter changelog simples com: data, mudança, responsável, ambiente, impacto esperado e resultado da validação.

Separar mudanças de conteúdo de mudanças técnicas sempre que possível, para facilitar diagnóstico posterior.

Não publicar no mesmo deploy: refatoração visual, troca de infraestrutura, alteração de tags, ajuste de SEO técnico e mudança de formulário sem plano de rollback.

## 8.4. Política de acessos e propriedade dos ativos

Domínio, hospedagem, Search Console, Analytics, Business Profile, Tag Manager e repositório devem ficar vinculados a contas controláveis pelo cliente, ainda que com operação delegada.

Evitar cenário em que o prestador seja o único owner de alguma ferramenta crítica. [Ref. 21] [Ref. 22] [Ref. 29] [Ref. 30]

Usar grupos ou múltiplos usuários sempre que a plataforma permitir, reduzindo dependência de conta pessoal única. [Ref. 22]

Revogar acessos antigos ou desnecessários em toda troca de fornecedor ou encerramento contratual.

# 9. Segurança e baseline técnico

O nível de risco do projeto RECOM é moderado, mas suficiente para exigir um baseline sério: HTTPS correto, headers relevantes, validação server-side, proteção de formulário e cuidado com conteúdo dinâmico. O OWASP destaca que headers e TLS são reforços importantes de segurança, e que XSS e CSRF precisam ser tratados com combinação de medidas, não com uma solução única. [Ref. 31] [Ref. 32] [Ref. 33] [Ref. 34]

## 9.1. Baseline mínimo de segurança recomendado

| Tema | Diretriz | Observação |
| --- | --- | --- |
| HTTPS / TLS | Forçar HTTPS, renovar certificado e evitar conteúdo misto | Base obrigatória de produção. [Ref. 31] [Ref. 32] |
| Security headers | Implementar ao menos os headers compatíveis com a stack e revisar periodicamente | Headers ajudam contra XSS, clickjacking e disclosure. [Ref. 31] |
| Formulário | Validação client-side amigável e server-side obrigatória | Não confiar no front-end como proteção |
| XSS | Usar escaping por contexto, sanitização quando necessário e evitar inserção insegura de HTML | Não depender só de CSP. [Ref. 33] |
| CSRF | Usar proteção nativa do framework ou tokens em requisições state-changing | Especialmente se houver autenticação ou ações sensíveis. [Ref. 34] |
| Dependências | Atualizar bibliotecas e revisar vulnerabilidades relevantes | Evitar plugins obsoletos |
| Uploads / arquivos | Restringir formato, tamanho e destino, se houver upload futuro | Não previsto no MVP, mas já deixar política clara |
| Logs | Registrar falhas de envio e erros críticos sem vazar dados sensíveis | Facilita suporte e auditoria |

# 10. Instruções para programação e implementação

Implementar ambientes separados, com produção e staging distintos, e garantir que staging não seja indexado. [Ref. 7] [Ref. 8]

Garantir HTML indexável para conteúdo principal; não esconder headings, texto institucional e navegação relevante atrás de lógica exclusivamente cliente. [Ref. 2] [Ref. 4]

Gerar sitemap XML automaticamente com as URLs canônicas públicas e declarar sua localização no robots.txt. [Ref. 5]

Aplicar tag canônica por template e manter consistência entre canônica, sitemap, links internos e redirecionamentos. [Ref. 9]

Implementar structured data em JSON-LD somente quando os dados estiverem visíveis, corretos e sustentáveis. Testar no Rich Results Test antes do deploy e monitorar depois. [Ref. 10] [Ref. 11] [Ref. 12] [Ref. 13] [Ref. 14]

Configurar GA4 desde o início da implantação e validar coleta em DebugView. [Ref. 16] [Ref. 17] [Ref. 18] [Ref. 20]

Se GTM for usado, instalar container corretamente, validar em Preview/Tag Assistant e publicar apenas após QA. [Ref. 23] [Ref. 24] [Ref. 25]

Modelar os eventos do MVP com nomes consistentes e parâmetros mínimos já definidos nesta etapa; marcar apenas os eventos que realmente representam resultado de negócio como key events. [Ref. 18] [Ref. 19]

Configurar Search Console logo após o deploy inicial, verificar propriedade, enviar sitemap e acompanhar cobertura/indexação. [Ref. 5] [Ref. 21] [Ref. 26]

Manter o endereço, telefone, e-mail e categoria principal coerentes entre site, rodapé, contato e Business Profile. [Ref. 27] [Ref. 28] [Ref. 29]

Configurar o Business Profile com owners/managers corretos, revisar informações e usar as métricas de performance como complemento ao analytics do site. [Ref. 28] [Ref. 29] [Ref. 30]

Aplicar baseline de segurança: HTTPS, headers compatíveis, validação server-side, escaping, sanitização e proteção de formulário. [Ref. 31] [Ref. 32] [Ref. 33] [Ref. 34]

Preparar rollback simples: backup do conteúdo, versionamento de código e procedimento claro para reverter uma publicação problemática.

# 11. Checklist de lançamento

Homologação aprovada em conteúdo, layout, links, responsividade e funcionalidade.

HTTPS ativo e sem conteúdo misto.

robots.txt publicado e revisado.

sitemap.xml publicado, válido e enviado ao Search Console. [Ref. 5]

Tags canônicas e meta robots revisadas.

Search Console configurado com owner verificado e propriedade correta. [Ref. 21] [Ref. 26]

GA4 instalado e eventos críticos validados em DebugView. [Ref. 16] [Ref. 20]

GTM, se adotado, validado em Preview/Tag Assistant e publicado em versão identificável. [Ref. 24] [Ref. 25]

Formulário testado com sucesso, inclusive estados de erro e fallback operacional.

Links de catálogo externo revisados e rastreados.

Business Profile revisado para coerência com o novo site. [Ref. 27] [Ref. 28] [Ref. 29]

Plano de monitoramento da primeira semana definido, com responsáveis e contato rápido.

# 12. Critérios de aceitação desta etapa

Existe um plano claro de implementação, com ambientes, responsabilidades e checklist de lançamento.

As regras de indexação, sitemap, canonical, robots e structured data estão documentadas e tecnicamente executáveis.

A camada de mensuração do MVP foi definida com ferramentas, eventos, key events e rotina de validação.

Os acessos e a propriedade dos ativos críticos foram pensados para evitar dependência excessiva do prestador.

O baseline de segurança e as exigências mínimas de operação foram registrados para orientar a programação e a manutenção.

O documento pode ser usado tanto como especificação técnica quanto como material gerencial para aprovação do proprietário.

# 13. Decisões consolidadas desta etapa

Search Console e GA4 serão obrigatórios no MVP.

Google Tag Manager é recomendado como camada de governança, não como requisito obrigatório se a stack já tiver implementação simples e sustentável.

O sitemap será automático e refletirá apenas URLs canônicas públicas.

robots.txt será simples e o controle de não indexação usará o método adequado, sem depender indevidamente de robots.txt.

O site não usará markup de produto/oferta de forma ampla se o conteúdo não representar um catálogo próprio gerido pela RECOM.

A gestão de acessos e ativos digitais deverá preservar controle do cliente sobre domínio, perfil de negócio e plataformas de medição.

Operação pós-lançamento terá rotina semanal, quinzenal, mensal e trimestral mínima.

# 14. Pendências e validações necessárias

Definir a stack final e o CMS efetivamente utilizados na implementação.

Confirmar se haverá GTM ou implementação direta do Google tag/GA4 no código.

Confirmar o canal oficial de WhatsApp e sua política operacional.

Confirmar a lista inicial de fornecedores e links oficiais que entrarão no MVP.

Validar quem serão os owners e managers de Search Console, Analytics, Business Profile e Tag Manager.

Definir quem responde leads e em qual prazo operacional.

# 15. Riscos

Risco de publicar o novo site sem corrigir integralmente a exposição de conteúdo legado e erros técnicos do domínio principal. [Ref. 1]

Risco de duplicação de dados analíticos por implementação simultânea e descoordenada de gtag e GTM.

Risco de indexação acidental de staging, previews ou páginas duplicadas se o controle de ambiente falhar. [Ref. 7] [Ref. 8]

Risco de governança fraca caso o cliente não retenha propriedade real dos ativos digitais. [Ref. 21] [Ref. 22] [Ref. 29] [Ref. 30]

Risco de perda de confiança se o site novo publicar dados locais divergentes do Business Profile ou dos canais oficiais. [Ref. 27] [Ref. 28] [Ref. 30]

Risco de incidente de segurança se formulário, conteúdo dinâmico ou integrações forem implementados sem validação server-side, escaping e proteção mínima. [Ref. 31] [Ref. 32] [Ref. 33] [Ref. 34]

# 16. Próximos passos

Converter este documento em backlog técnico de implantação, priorizado por ambiente, SEO técnico, analytics, formulário, Business Profile e QA.

Configurar acessos e ativos antes do desenvolvimento final: domínio, hospedagem, Search Console, Analytics, Business Profile e, se houver, Tag Manager.

Executar implementação e homologação em staging.

Publicar com checklist e monitoramento intensivo da primeira semana.

Avançar para a Etapa 7 — lançamento, presença digital local, autoridade e iteração contínua.

# 17. Referências e fontes públicas

[Ref. 1] RECOM Metal Duro. Domínio principal atualmente ativo com navegação legada, dados de contato e sinais públicos de desatualização técnica/editorial. Disponível em: https://www.recommetalduro.com.br/

[Ref. 2] Google Search Central. Google Search Essentials. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/essentials

[Ref. 3] Google Search Central. Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

[Ref. 4] Google Search Central. Google Search technical requirements. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/essentials/technical

[Ref. 5] Google Search Central. Build and submit a sitemap. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

[Ref. 6] Google Search Central. Robots.txt introduction and guide. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro

[Ref. 7] Google Search Central. Robots meta tag, data-nosnippet, and X-Robots-Tag specifications. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots-meta-tag

[Ref. 8] Google Search Central. Block Search Indexing with noindex. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/block-indexing

[Ref. 9] Google Search Central. How to specify a canonical URL with rel="canonical" and other methods. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls

[Ref. 10] Google Search Central. Introduction to structured data markup in Google Search. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data

[Ref. 11] Google Search Central. General structured data guidelines. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies

[Ref. 12] Google Search Central. Organization structured data. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization

[Ref. 13] Google Search Central. LocalBusiness structured data. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/local-business

[Ref. 14] Google Search Central. Breadcrumb structured data. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/breadcrumb

[Ref. 15] Google Search Central. Merchant listing structured data. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/merchant-listing

[Ref. 16] Google Analytics Help. Configurar o Google Analytics para um site e/ou app. Disponível em: https://support.google.com/analytics/answer/9304153?hl=pt-br

[Ref. 17] Google Analytics Help. [GA4] Event. Disponível em: https://support.google.com/analytics/answer/9356037?hl=en

[Ref. 18] Google Analytics Help. Enhanced measurement events. Disponível em: https://support.google.com/analytics/answer/9216061?hl=en

[Ref. 19] Google Analytics Help. [GA4] Conversions vs. key events in Google Analytics. Disponível em: https://support.google.com/analytics/answer/13965727?hl=en

[Ref. 20] Google Analytics Help. Monitor events in DebugView. Disponível em: https://support.google.com/analytics/answer/7201382?hl=en

[Ref. 21] Search Console Help. Managing owners, users, and permissions. Disponível em: https://support.google.com/webmasters/answer/7687615?hl=en

[Ref. 22] Google Analytics Help. Add, edit, and delete Analytics users and user groups. Disponível em: https://support.google.com/analytics/answer/9305788?hl=en

[Ref. 23] Tag Manager Help. Install a web container. Disponível em: https://support.google.com/tagmanager/answer/14847097?hl=en

[Ref. 24] Tag Manager Help. Preview and debug containers. Disponível em: https://support.google.com/tagmanager/answer/6107056?hl=en

[Ref. 25] Tag Manager Help. Set up your Google tag in Google Tag Manager. Disponível em: https://support.google.com/tagmanager/answer/15756616?hl=en

[Ref. 26] Google Search Central. How to use Search Console. Disponível em: https://developers.google.com/search/docs/monitor-debug/search-console-start

[Ref. 27] Google Business Profile Help. Edit your Business Profile. Disponível em: https://support.google.com/business/answer/3039617?hl=en

[Ref. 28] Google Business Profile Help. Tips to improve your local ranking on Google. Disponível em: https://support.google.com/business/answer/7091?hl=en

[Ref. 29] Google Business Profile Help. Manage your Business Profile owners & managers. Disponível em: https://support.google.com/business/answer/3403100?hl=en

[Ref. 30] Google Business Profile Help. Understand your Business Profile performance & insights. Disponível em: https://support.google.com/business/answer/9918094?hl=en

[Ref. 31] OWASP Cheat Sheet Series. HTTP Security Response Headers Cheat Sheet. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP_Headers_Cheat_Sheet.html

[Ref. 32] OWASP Cheat Sheet Series. Transport Layer Security Cheat Sheet. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Transport_Layer_Security_Cheat_Sheet.html

[Ref. 33] OWASP Cheat Sheet Series. Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html

[Ref. 34] OWASP Cheat Sheet Series. Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html