RECOM — Índice Mestre do Projeto Web

Mapa mestre dos entregáveis estratégicos, operacionais e documentais do projeto de presença digital.

| Projeto | Reestruturação da presença digital da RECOM |
| --- | --- |
| Documento | Índice Mestre do Projeto Web |
| Versão | v1.0 |
| Status | Ativo — base documental inicial |
| Data | 23/04/2026 |
| Responsável pelo projeto | Prestador responsável pela estratégia, conteúdo e coordenação do site |

# 1. Objetivo deste índice

Este documento organiza o conjunto de entregáveis estratégicos e operacionais do projeto de presença digital da RECOM. Ele serve como mapa mestre para consulta do responsável pelo projeto e do proprietário, facilitando leitura, continuidade, validação e auditoria do trabalho.

# 2. Estrutura proposta do projeto documental

Etapa 1 — Diagnóstico empresarial e posicionamento

Etapa 2 — Arquitetura de informação, jornadas e sitemap

Etapa 3 — Estratégia de marca, conteúdo e direção de arte

Etapa 4 — Estrutura de conteúdo por página e requisitos editoriais

Etapa 5 — Wireframes, UX, lógica de conversão e requisitos funcionais

Etapa 6 — Implementação, SEO técnico, analytics, operação e governança

Etapa 7 — Lançamento, presença digital local, autoridade e iteração contínua

Anexo A — Registro de atividades e escopo contratual

Anexo B — Estimativa de precificação e composição de proposta

Anexo C — Referências, fontes, benchmarks e materiais de apoio

# 3. Padrão de organização adotado

Cada etapa terá documento próprio, com versão, data, escopo e rastreabilidade.

Cada documento conterá: objetivo, escopo, decisões, pendências, recomendações, requisitos para programação, riscos e próximos passos.

Quando houver orientação para desenvolvimento, ela aparecerá em seção própria chamada “Instruções para programação e implementação”.

Sempre que possível, fatos utilizados serão apoiados por fontes públicas, materiais do site atual, registros empresariais e documentação oficial relevante.

Os documentos serão escritos para leitura gerencial e operacional: claros para execução, revisão e aprovação.

# 4. Convenção de nomes sugerida para a pasta da RECOM

/Projeto Web RECOM/00_Indice_Mestre/

/Projeto Web RECOM/01_Etapa_1_Diagnostico_e_Posicionamento/

/Projeto Web RECOM/02_Etapa_2_Arquitetura_e_Jornadas/

/Projeto Web RECOM/03_Etapa_3_Marca_Conteudo_Direcao_de_Arte/

/Projeto Web RECOM/04_Etapa_4_Conteudo_por_Pagina/

/Projeto Web RECOM/05_Etapa_5_Wireframes_UX_Requisitos/

/Projeto Web RECOM/06_Etapa_6_Implementacao_SEO_Analytics_Governanca/

/Projeto Web RECOM/07_Etapa_7_Lancamento_Autoridade_Iteracao/

/Projeto Web RECOM/90_Anexos/

# 5. Status desta iteração

Concluído nesta iteração:

Criação do índice mestre do projeto.

Produção do documento da Etapa 1 — Diagnóstico empresarial e posicionamento.

Consolidação inicial de fatos públicos sobre a empresa, presença digital atual e premissas estratégicas do projeto.

Próxima etapa sugerida: Etapa 2 — Arquitetura de informação, jornadas e sitemap.

# 6. Observação metodológica

O projeto está sendo estruturado para conciliar leitura executiva, apoio à implementação e organização documental em Google Drive. Sempre que necessário, as etapas posteriores detalharão instruções para programação, critérios de aceite, dependências, pendências e materiais de aprovação.

# 7. Referência cruzada

Este índice deve ser lido em conjunto com o documento “RECOM — Etapa 1 — Diagnóstico empresarial e posicionamento”, que aprofunda a base estratégica do projeto.

# Atualização desta versão:

Produção do documento da Etapa 2 — Arquitetura de informação, jornadas e sitemap.

Definição da árvore principal do site, perfis prioritários de usuário, jornadas centrais e sitemap recomendado para o MVP.

Registro das instruções de implementação relacionadas a links rastreáveis, breadcrumbs, URLs, sitemap XML e presença local.

Próxima etapa sugerida: Etapa 3 — Estratégia de marca, conteúdo e direção de arte.

# Atualização desta versão:

Produção do documento da Etapa 3 — Estratégia de marca, conteúdo e direção de arte.

Consolidação do posicionamento de marca recomendado, da arquitetura de mensagem, do tom de voz e do território visual desejado para o site.

Registro de princípios editoriais, diretrizes de imagem, uso de logos, critérios de prova de confiança e instruções para programação orientadas por design system, semântica e acessibilidade.

Próxima etapa sugerida: Etapa 4 — Estrutura de conteúdo por página e requisitos editoriais.

# Atualização desta versão:

Produção do documento da Etapa 4 — Estrutura de conteúdo por página e requisitos editoriais.

Definição do blueprint editorial das páginas do MVP: Início, A RECOM, Fornecedores & Catálogos, fornecedor individual, Soluções / Processos, processo individual, Promoções, Contato / Orçamento e páginas auxiliares.

Registro das regras transversais de titles, H1, meta descriptions, headings, links, CTAs, alt text, revisão editorial e campos recomendados para CMS.

Consolidação das instruções para programação relativas a conteúdo editável, rastreabilidade, templates modulares, acessibilidade e requisitos de publicação.

Próxima etapa sugerida: Etapa 5 — Wireframes, UX, lógica de conversão e requisitos funcionais.

# Atualização desta versão:

Produção do documento da Etapa 5 — Wireframes, UX, lógica de conversão e requisitos funcionais.

Definição da casca global do site e dos wireframes funcionais das páginas principais do MVP, em desktop e mobile.

Consolidação da lógica de conversão, wireflows prioritários e matriz de CTAs do projeto.

Registro dos requisitos funcionais de navegação, filtros, links externos, formulário, responsividade, acessibilidade, performance, analytics e CMS.

Formalização de critérios de aceitação para programação e homologação.

Próxima etapa sugerida: Etapa 6 — Implementação, SEO técnico, analytics, operação e governança.

# Atualização desta versão:

Produção do documento da Etapa 6 — Implementação, SEO técnico, analytics, operação e governança.

Consolidação dos requisitos de implantação, ambientes, sitemap, canonical, robots, dados estruturados e política de indexação.

Definição do stack mínimo de mensuração com Search Console, GA4 e uso opcional de GTM como camada de governança de tags.

Formalização do plano mínimo de eventos, key events, QA analítico e checklist de lançamento.

Registro do modelo operacional, gestão de acessos, rotina pós-lançamento e baseline de segurança do projeto.

Próxima etapa sugerida: Etapa 7 — Lançamento, presença digital local, autoridade e iteração contínua.